# Б е л г о р о д с к а я   о б л а с т ь

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГРАЙВОРОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

Грайворон

06 марта 2025  года									№ 185-р

О внесении изменений в распоряжение администрации Грайворонского городского округа от 11 марта 2024 года № 243-р

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, а также Порядком разработки краткосрочных 
планов реализации адресной программы проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2022-2051 годы, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 17 марта 2014 года № 92-пп (с изменениями 
на 10 июня 2024 года), в целях реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
в Белгородской области на 2022-2051 годы, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года № 345-пп 
(с изменениями на 18 декабря 2023 года), уточнения планируемых 
видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема 
государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта:

1.	Внести следующие изменения в распоряжение администрации Грайворонского городского округа от 11 марта 2024 года № 243-р 
«Об утверждении плана реализации в 2025-2027 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Грайворонском муниципальном округе Белгородской области 
на 2022-2051 годы»:

-	план реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области на период 
2025-2027 годы, утвержденный в пункте 1 вышеназванного распоряжения, изложить в редакции согласно приложению №1, приложению №2 к настоящему распоряжению.

2.	Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Родной край», сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского 
муниципального округа Белгородской области в сети «Интернет» 
(grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

3.	Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального округа - начальника управления 
по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Р.Г. Твердуна.

| Глава администрации | Г.И. Бондарев |
| --- | --- |

Приложение №1

к распоряжению администрации

Грайворонского муниципального округа

Белгородской области

от 06.03.2025 №185-р

План реализации адресной программы

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области

на период 2025-2027 годы

I. Перечень многоквартирных домов, включенных в соответствии с жилищным законодательством

в краткосрочный план реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Грайворонском муниципальном округе области на 2025 – 2027

| № п\п | № по району | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Способ формирования фонда капитального ремонта | Общая площадь МКД | Суммарная площадь жилых и нежилых помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Вид капитального ремонта | Плановая дата завершения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ввода в эксплуатацию | Проведение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | За счет бюджета Белгородской области | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД | За счет средств иного источника |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб/кв.м | руб/кв.м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Итого по Белгородской области на 2025-2027 годы: |  |  | X | X | X | X | X | X | 13 641,97 | 10 429,11 | 313 | 24 550 438,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 550 438,22 | 0,00 | 2 354,03 | X | X | X | X |
| Итого по Белгородской области на 2025 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 2 980,20 | 1 889,80 | 55 | 6 433 900,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 433 900,33 | 0,00 | 3 404,54 | - | X | X | X |
| Итого Грайворонский муниципальный округ на 2025 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 2 980,20 | 1 889,80 | 55 | 6 433 900,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 433 900,33 | 0,00 | 3 404,54 | X | X | X | X |
| 1 | 1 | Грайворон г, Кирова ул, 34 | 1999 | - | Панели железобетонные | 3 | 4 | Счёт регионального оператора | 2 980,20 | 1 889,80 | 55 | 6 433 900,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 433 900,33 |  | X | X | Плановый | Август 2025 | - |
| Итого по Белгородской области на 2026 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 8 488,80 | 6 949,50 | 189 | 12 664 809,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 664 809,13 | 0,00 | 1 822,41 | - | X | X | X |
| Итого Грайворонский муниципальный округ на 2026 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 8 488,80 | 6 949,50 | 189 | 12 664 809,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 664 809,13 | 0,00 | 1 822,41 | X | X | X | X |
| 1 | 1 | Грайворон г, Кирова ул, 36 | 2000 | - | ж/б блок | 3 | 4 | Счёт регионального оператора | 2 980,20 | 1 873,60 | 61 | 6 674 812,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 674 812,41 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 | - |
| 2 | 2 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Кирова ул, 2 | 1970 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счёт регионального оператора | 2 733,40 | 2 539,50 | 64 | 3 105 256,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105 256,09 |  | X | X | - | Декабрь 2026 | - |
| 3 | 3 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Фрунзе ул, 1 | 1967 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счёт регионального оператора | 2 775,20 | 2 536,40 | 64 | 2 884 740,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 884 740,63 |  | X | X | - | Декабрь 2026 | - |
| Итого по Белгородской области на 2027 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 2 172,97 | 1 589,81 | 69 | 5 451 728,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 451 728,76 | 0,00 | 3 429,17 | - | X | X | X |
| Итого Грайворонский муниципальный округ на 2027 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 2 172,97 | 1 589,81 | 69 | 5 451 728,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 451 728,76 | 0,00 | 3 429,17 | X | X | X | X |
| 1 | 1 | Грайворон г, Мира ул, 42А | 1970 | 2008 | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 952,67 | 693,51 | 34 | 2 378 163,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 163,69 |  | X | X | Плановый | Сентябрь 2027 | - |
| 2 | 2 | Грайворон г, Мира ул, 44А | 1971 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 220,30 | 896,30 | 35 | 3 073 565,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 073 565,07 |  | X | X | Плановый | Сентябрь 2027 | - |

Приложение №2

к распоряжению администрации

Грайворонского муниципального округа

Белгородской области

от 06.03.2025 №185-р

II. Реестр многоквартирных домов по видам работ, включенных

в соответствии с жилищным законодательством в краткосрочный план реализации адресной программы

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

в Белгородской области на 2025-2027 годы, по видам ремонта

| № п\п | № по району | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды, установленные п. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | Иные виды работ, по решению общего собрания собственников помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Устройство пандусов | Капитальный ремонт мест общего пользования в домах, ранее имевших статус общежитий | Строительный контроль | Проектные работы |  |
|  |  |  |  | Всего | Электроснабжение | Теплоснабжение | Водоснабжение |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ХВС | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Итого по Белгородской области на 2025-2027 годы: |  |  | 24 550 438,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 740,00 | 11 636 605,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 023,36 | 0,00 | 12 664 809,13 |
| Итого по Белгородской области на 2025 год: |  |  | 6 433 900,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,00 | 6 299 099,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 800,73 | 0,00 | 0,00 |
| Итого Грайворонский муниципальный округ на 2025 год: |  |  | 6 433 900,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,00 | 6 299 099,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 800,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | Грайворон г, Кирова ул, 34 | 6 433 900,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,00 | 6 299 099,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 800,73 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Белгородской области на 2026 год: |  |  | 12 664 809,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 664 809,13 |
| Итого Грайворонский муниципальный округ на 2026 год: |  |  | 12 664 809,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 664 809,13 |
| 1 | 1 | Грайворон г, Кирова ул, 36 | 6 674 812,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 674 812,41 |
| 2 | 2 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Кирова ул, 2 | 3 105 256,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105 256,09 |
| 3 | 3 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Фрунзе ул, 1 | 2 884 740,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 884 740,63 |
| Итого по Белгородской области на 2027 год: |  |  | 5 451 728,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 895,00 | 5 337 506,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 222,63 | 0,00 | 0,00 |
| Итого Грайворонский муниципальный округ на 2027 год: |  |  | 5 451 728,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 895,00 | 5 337 506,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 222,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | Грайворон г, Мира ул, 42А | 2 378 163,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305,00 | 2 328 337,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 826,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 | Грайворон г, Мира ул, 44А | 3 073 565,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590,00 | 3 009 168,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 396,21 | 0,00 | 0,00 |