

**Б е л г о р о д с к а я о б л а с т ь**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**Грайворон**

«\_28\_ » \_\_февраля\_\_ 2020\_ г. № \_158\_

|  |
| --- |
| **Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году** |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года   
№ 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления   
в Российской Федерации», связи с реализацией Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, п о с т а н о в л я ю:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды  
в 2021 году.

2. Определить территории общего пользования (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) города Грайворона для участия   
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды, организовав сбор предложений от населения в период с 02 по 25 марта 2020 года с использованием официального сайта органов местного самоуправления Грайворонского городского округа, а также в следующих местах на территории города Грайворона:

- г. Грайворон, ул. Тарана, 49 (магазин «Пятерочка»);

- г. Грайворон, ул. Мира, 15-в (магазин «Магнит»);

- г. Грайворон, ул. Мира, 13 (магазин «Пятерочка»);

- г. Грайворон, ул. Ленина, 13-б (здание МФЦ);

- г. Грайворон, ул. Ленина, 14-а (здание Сбербанка).

3. Провести общественные обсуждения проектов создания комфортной городской среды.

4. Утвердить план мероприятий по участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (прилагается).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной край» и сетевом издании «Родной край 31», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа (graivoron.ru).

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа - начальника управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Р.Г. Твердуна.

**Глава администрации Г.И. Бондарев**

**УТВЕРЖДЕН**

**постановлением администрации**

**Грайворонского городского округа**

**от « 28 » февраля 2020 года № 158**

**План мероприятий по участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов**

**создания комфортной городской среды**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Сроки исполнения** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные** |
| 1 | До 01.03.2020 г. | Принять решение об участии в Конкурсе, начале приема предложений от жителей по отбору общественных территорий, определить места сбора предложений. Указанное решение в тот же срок публикуется на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа. | Твердун Р.Г..  Казанцев А.В.  Матвиенко Б.А. |
| 2 | До 06.03.2020 г. | 1. Возложить на общественную комиссию функции по организации общественного обсуждения проектов создания комфортной городской среды и подведения его итогов. | Твердун Р.Г..  Казанцев А.В.  Матвиенко Б.А. |
| 3 | До 01.04.2020 г. | 1. На очном заседании комиссии подвести итоги общественного обсуждения по выбору общественной территории, на которой будет реализовываться проект. Продолжительность приема предложений от жителей не менее 10 дней.  2. Опубликовать на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа результаты публичного обсуждения (протокол с указанием перечня отобранных для участия в конкурсе территорий публикуются в течение 2 рабочих дней (не позднее 03.04.2020 г.)). | Твердун Р.Г..  Казанцев А.В.  Матвиенко Б.А. |
| 4 | До 03.04.2020 г. | Опубликовать на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа решение о приеме предложений от жителей о предлагаемых мероприятиях по благоустройству общественных территорий (публичные обсуждения дизайн-проектов). Продолжительность приема предложений от жителей не менее 10 дней со дня опубликования.. | Твердун Р.Г..  Казанцев А.В.  Матвиенко Б.А. |
| 5 | До 30.04.2020 г. | 1. На очном заседании комиссии подвести итоги приема предложений от жителей о мероприятиях по благоустройству общественных территорий.  2. Определить перечень мероприятий и функций общественной комиссии.  3. В течение 2 рабочих дней опубликовать на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа протокол решения Комиссии. | Твердун Р.Г..  Казанцев А.В.  Матвиенко Б.А. |
| 6 | До 20.05.2020 г. | 1. Сформировать и представить на рассмотрение межведомственной комиссии Белгородской области по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проект благоустройства общественной территории и конкурсную заявку.  2. Одновременно направить копию конкурсной заявки в Минстрой РФ. | Твердун Р.Г..  Казанцев А.В.  Матвиенко Б.А. |