****

**Б е л г о р о д с к а я о б л а с т ь**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

**Грайворон**

**«31» октября 2023 г. № 991-р**

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в распоряжение** **администрации Грайворонского городского округа** от 24 мая 2021 года № 525-р |

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также Порядком разработки краткосрочных планов реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Белгородской области на 2019-2048 годы, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 17 марта 2014 года №92-пп, в целях реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2019-2048 годы, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года №345-пп, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта:

1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации Грайворонского городского округа от 24 мая 2021 года №525-р «Об утверждении плана реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Грайворонского городского округа на период 2022-2024 годы» (в редакции распоряжений администрации Грайворонского городского округа от 22 марта 2023 года №253-р, от 21 апреля
2023 года № 346-р):

план реализации в 2022-2024 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Грайворонском городском округе на 2019-2048 годы, утвержденный в пункте 1 вышеназванного распоряжения, изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Родной край» и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа – начальника управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Р.Г. Твердуна.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  | **Г.И. Бондарев** |

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**к распоряжению администрации**

**Грайворонского городского округа**

**от 31 октября 2023 года №991-р**

**ПЛАН
реализации в 2022-2024 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Грайворонском городском округе на 2019-2048 годы**

**I. Перечень многоквартирных домов, включенных в соответствии с жилищным законодательством в краткосрочный план реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в Грайворонском городском округе на 2022-2024 годы**

| **№ п\п** | **№ по городскому округу** | **Адрес многоквартирного дома** | **Год** | **Материал стен** | **Количество этажей** | **Количество подъездов** | **Способ формирования фонда капитального ремонта** | **Общая площадь МКД** | **Суммарная площадь жилых и нежилых помещений МКД** | **Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы** | **Стоимость капитального ремонта** | **Вид капитального ремонта** | **Плановая дата завершения работ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ввода в эксплуатацию** | **Проведение последнего капитального ремонта** | **Всего** | **в том числе:** |
| **За счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ** | **За счет бюджета** **Белгородской области** | **За счет средств** **местного бюджета** | **За счет средств собственников помещений в МКД** |
| **кв.м** | **кв.м** | **чел.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| **Итого****Грайворонский****городской округ****на 2022 год:** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **11 836,48** | **8 267,77** | **372,00** | **63 823 745,20** | **0,00** | **56 500 693,20** | **0,00** | **7 323 052,00** | **X** | **X** |
| 1 | 1 | Грайворон г, Мираул., 21 | 1996 | - | Желе-зобе-тон-ные панели | 3,00 | 13,00 | Счёт регионального оператора | 7 517,24 | 5 178,69 | 223,00 | 42 387 698,98 | 0,00 | 35 064 646,98 | 0,00 | 7 323 052,00 | Пла-новый | Ноябрь 2022 |
| 2 | 2 | Грайво-ронский р-н, Козинка с., Централь-ная ул,15 | 1987 | 2019 | Кир-пич | 3,00 | 3,00 | Счёт регионального оператора | 2 167,80 | 1 583,19 | 78,00 | 10 650 411,54 | 0,00 | 10 650 411,54 | 0,00 | 0,00 | Вне-плано-вый | Ноябрь 2022 |
| 3 | 3 | Грайво-ронский р-н, Козинка с., Централь-ная ул,17 | 1987 |  | Кир-пич | 3,00 | 3,00 | Счёт регионального оператора | 2 151,44 | 1 505,89 | 71,00 | 10 785 634,68 | 0,00 | 10 785 634,68 | 0,00 | 0,00 | Вне-плано-вый | Ноябрь 2022 |
| **Итого****Грайворонский городской округ****на 2023 год:** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **3 442,93** | **2 208,45** | **134,00** | **6 947 908,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 947 908,65** | **X** | **X** |
| 1 | 1 | Грайворон г, Жукова ул., 2 | 1992 | **0** | Желе-зобе-тон-ные панели | 3,00 | 3,00 | Счёт регионального оператора | 1 810,59 | 1 249,59 | 54,00 | 3 932 876,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 932 876,86 | Пла-новый | Сен-тябрь 2023 |
| 2 | 2 | Грайворон г, Мира ул., 30 | 1989 | - | Желе-зобе-тон-ные панели | 3,00 | 2,00 | Счёт регионального оператора | 834,54 | 504,20 | 40,00 | 1 585 953,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585 953,72 | Пла-новый | Сен-тябрь 2023 |
| 3 | 3 | Грайворон г, Мира ул., 24 | 1992 | - | Желе-зобе-тон-ные панели | 3,00 | 2,00 | Счёт регионального оператора | 797,80 | 454,66 | 40,00 | 1 429 078,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 078,07 | Пла-новый | Сен-тябрь 2023 |
| **Итого****Грайворонский городской округ****на 2024 год:** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **2 836,21** | **11 876,60** | **88,00** | **21 780 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21 780 000,00** | **X** | **X** |
| 1 | 1 | Грайворон г, Кирвера ул., 49 | 1996 | - | Желе-зобе-тон-ные панели | 5,00 | 2,00 | Счёт регионального оператора | 2 836,21 | 2 318,00 | 88,00 | 7 691 842,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 691 842,58 | Пла-новый | Сен-тябрь 2024 |
| 2 | 2 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Кирова ул.,2 | 1970 | - | Кир-пич | 4,00 | 4,00 | Счёт регионального оператора | 4 778,3 | 2 540,10 |  | 7 044 078,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 044 078,71 | Пла-новый | Сен-тябрь 2024 |
| 3 | 3 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Фрунзе ул.,1 | 1967 | - | Кир-пич | 4,00 | 4,00 | Счёт регионального оператора | 4 778,3 | 2 536,40 |  | 7 044 078,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 044 078,71 | Пла-новый | Сен-тябрь 202 |