- Б е л г о р о д с к а я   о б л а с т ь

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ГРАЙВОРОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Грайворон

30 января 2025  года									№ 69

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2021 года №786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановления администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области от 23 октября 2024 года № 540 
«Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Грайворонского муниципального округа», распоряжения администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области от 24 октября 
2024 года № 954-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Грайворонского муниципального округа» постановляю:

1.	Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области» (далее - Программа, прилагается).

2.	Управлению по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа (Твердун Р.Г.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной край»,                      сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского муниципального округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

4.	Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа – начальника управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Р.Г. Твердуна.

5.	Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

| Глава администрации | Г.И. Бондарев |
| --- | --- |

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области

от 30.01.2025 №69

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

1.1. Оценка текущего состояния в сфере формирования современной городской среды на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области

По состоянию на 1 января 2024 года общая численность населения, проживающего на территории Грайворонского муниципального округа, составляет 26 027 жителя.

На территории муниципального округа расположено 40 многоквартирных домов, ограничивающих 40 дворовых территорий, общей площадью 
108 813 кв. метров и 14 общественных территории общей площадью 
154 500 кв. метра.

С численностью населения свыше 1 000 человек - 34 дворовых территории площадью 71 489,19кв. метров, из которых благоустроено 
83 процента и 14 общественных территорий площадью 154 500 кв. метров, уровень благоустройства которых составляет  65 процентов.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Грайворонского городского округа» было реализован 1 проект – победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году, направленный на повышение уровня жизни граждан округа. Наименование проекта создания комфортной городской среды: «Рекреационная зона «Петровская круча»(2 очередь с ротондой)».

Благоустроенной считается дворовая территория, имеющая освещение, малые архитектурные формы (лавочки и урны), дворовые проезды 
в нормативном состоянии, а также не менее одного расположенного в зоне пешеходной доступности оборудованного места для проведения досуга 
и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.). Пешеходная доступность предполагает расстояние, преодолеваемое пешком, например, не более чем за 15 минут, что эквивалентно протяженности не более 1000 метров, таким образом, территория считается благоустроенной, если в радиусе 1000 м находится оборудованное место 
для проведения досуга и отдыха разными группами населения.

Потребность в благоустройстве территорий Грайворонского муниципального округа обусловлена износом объектов благоустройства, 
их составляющих в результате длительной эксплуатации.

Успешная реализация на территории Грайворонского муниципального округа приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» позволит повысить уровень благоустройства территорий Грайворонского муниципального округа с численностью населения свыше 
1 000 человек и улучшить качество жизни населения. Реализация мероприятий по благоустройству позволит обеспечить улучшение организационных 
и экономических условий, архитектурного облика, уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых 
в округе проектах и созданной инфраструктуре.

В рамках реализации государственной программы под общественными территориями понимаются территории соответствующего функционального назначения: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, 
и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим 
к многоквартирным домам.

Под городским хозяйством понимается комплекс объектов, образующих инфраструктуру города (объекты жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспортного обслуживания, общественной безопасности, услуг связи, места массового отдыха и общественные территории).

Под цифровизацией муниципального хозяйства понимается совокупность мероприятий, направленных на качественное преобразование инфраструктуры города посредством внедрения в ее деятельность цифровых технологий 
и платформенных решений, инновационных инженерных разработок, организационно-методических подходов и правовых моделей с целью создания комфортных условий проживания населения.

Под платформой по голосованию за объекты благоустройства понимается информационная система, предназначенная для проведения голосования граждан в возрасте от 14 лет по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственных программ 
и муниципальных программ, использование которой согласовано 
с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

1.2. Описание приоритетов муниципальной политики в сфере

реализации  муниципальной программы.

Настоящая муниципальная программа разработана на основании приоритетов муниципальной политики в сфере благоустройства, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступных и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию, (протокол от 18 апреля 2017 года № 5), постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря  2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» 
от 21 декабря 2018 года № 3.

Одним из основных стратегических направлений развития Грайворонского муниципального округа является жилищная политика 
и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование современной, безопасной городской среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства Грайворонского муниципального округа.

Приоритеты муниципальной политики в сфере повышения качества жизни населения на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально-экономического развития Грайворонского муниципального округа на период до 2030 года, в основу разработки которой положены стратегические направления, цели и задачи развития Российской Федерации, определенные Президентом и Правительством Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации, 
в документах и материалах министерств регионального и экономического развития Российской Федерации, федеральной отраслевой стратегии.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий Грайворонского муниципального округа в период 2018-2030 гг., с учетом индекса качества городской среды.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения, а также дворовых территорий Грайворонского муниципального округа в соответствии 
с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ 
по благоустройству.

Муниципальная программа реализуется в 2025 - 2030 годах, этапы реализации не выделяются.

По итогам реализации муниципальной программы к концу 2030 года будут достигнуты следующие конечные результаты:

1.	Реализация не менее 6 мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу.

2.	Увеличение среднего индекса качества городской среды к концу 
2030 года на 30 процентов.

3.	Благоустройство общественных пространств, включенных 
в муниципальную программу.

4.	Увеличение доли граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Грайворонского муниципального округа, 
на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды до 31 процента.

5.	Обеспечение доли объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды не менее 90 процентов ежегодно.

6.	Организовано наружное освещение населенных пунктов Грайворонского муниципального округа;

7.	Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг 
по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на территории Белгородской области.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения, а также по цифровизации муниципального хозяйства.

1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями 
и показателями государственных программ Белгородской области

Муниципальная программа сформирована с учетом национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (национальная цель «Устойчивая 
и динамичная экономика»).

Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования области, в том числе государственной программы Белгородской области: «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области».

1.4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

В сфере благоустройства городской среды основной задачей является придание нового импульса развитию всех населенных пунктов Грайворонского муниципального округа.

В рамках программных мероприятий продолжится благоустройство общественных территорий, парков, набережных, а также реализация проектов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Продолжит действовать механизм вовлечения, благодаря которому каждый житель округа старше 
14 лет может принимать участие в решении вопросов развития городской среды.

Ежегодно будет благоустраиваться не менее 1 общественного пространства, в том числе по инициативным проектам и инициативам граждан, получившим поддержку жителей.

Минимизация стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и увеличение их числа будет осуществляться муниципальным образованием за счет приоритета выполнения работ в минимальном перечне. Комплекс работ будет реализован в рамках государственной программы.

Важным направлением повышения комфортности городской среды будет также являться устройство детских и спортивных площадок на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. В целях снижения социальной напряженности и финансовой нагрузки собственников жилых помещений содержание детских и спортивных площадок предлагается осуществлять эксплуатирующей  организацией.

Вопросы развития систем наружного освещения имеют выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий жизни для жителей населенных пунктов Грайворонского муниципального округа. В округе большое значение придается приведению 
к нормативным значениям освещенности улиц, магистралей, площадей, внутриквартальных проездов, жилых районов, а также созданию комфортных условий проживания граждан, обеспечению безопасности дорожного движения 
в дневное, вечернее и ночное время.

Наружное освещение является одним из элементов благоустройства населенных пунктов. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» относит организацию наружного освещения улиц 
к вопросам местного значения.

Масштабность проблемы определяет необходимость исполнения государственной программы с использованием комплекса организационно-технических, правовых, экономических, социальных, научных и других задач 
и мероприятий, поскольку они:

- входят в число приоритетов социально-экономического развития Грайворонского муниципального округа;

- носят межотраслевой и межведомственный характер;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

- носят комплексный, масштабный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие 
жителей округа, экологическую безопасность, увеличение продолжительности жизни, дальнейшее экономическое развитие Грайворонского муниципального округа.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется за счет решения следующих задач муниципального управления:

1. Реализация механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и населенных пунктов.

2. Сокращение количества населенных пунктов с неблагоприятной средой в два раза.

3. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.

4. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

Способами эффективного решения указанных задач в рамках реализации государственной политики в сфере формирования современной городской среды являются:

- предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств;

- ежегодное проведение рейтингового голосования по отбору объектов (дизайн-проектов) благоустройства общественных пространств;

- организация мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов развития городской среды;

- ежегодная реализация мероприятий по благоустройству общественных, дворовых и иных территорий различного функционального назначения;

- реализация проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах;

- финансирование мероприятий по организации наружного освещения населенных пунктов;

- возмещение расходов по гарантированному перечню услуг 
по погребению;

- реализация инициативных проектов граждан за счет бюджетных средств.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия проживания жителей Грайворонского муниципального округа, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством 
его участия в благоустройстве территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

Также реализация муниципальной программы позволит улучшить 
ряд показателей социально-экономического развития Грайворонского муниципального округа:

-	экономические (повышение налоговых поступлений в местный бюджет после благоустройства территорий, развитие туризма);

-	демографические (повышение привлекательности мест жительства 
для молодых семей, снижение преступности за счет увеличения освещенности территорий);

-	социальные (увеличение пешеходных потоков для жителей, рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения 
с детьми и друг с другом, обеспечение доступности городской среды 
для маломобильных групп населения и иное).

II. Паспорт муниципальной программы Грайворонского муниципального округа 
«Формирование современной городской среды на территории 
Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы Грайворонского муниципального округа | Твердун Роман Григорьевич – заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Грайворонского муниципального округа | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |  |
| Период реализации муниципальной программы Грайворонского муниципального округа | 2025 – 2030 годы |  |
| Цели муниципальной программы Грайворонского муниципального округа | Повышение к 2030 году качества городской среды территории муниципального образования к уровню 2019 года на 30 процентов |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы Грайворонского муниципального округа | Направления (подпрограммы) не выделяются |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования | Источник финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 194 016,1 |
|  | Всего: | 194 016,1 |
|  | - федеральный бюджет | 36 001,9 |
|  | - областной бюджет | 146 966,6 |
|  | - местный бюджет | 11 047,6 |
|  | - внебюджетные источники | 0,00 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Белгородской области | 1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» / Показатель 1 «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» |  |
|  | 2. Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» / Показатель 1 «Повышение в полтора раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, к 2030 году» |  |
| Связь с целями развития Грайворонского муниципального округа / стратегическими приоритетами Грайворонского муниципального округа | 1. Одним из основных стратегических направлений развития Грайворонского муниципального округа до 2030 года является: «Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными ресурсами, формирование современной, безопасной городской среды, повышение уровня благоустройства Грайворонского муниципального округа» 2. Приоритет «Сбалансированное пространственное развитие». 2.1. Показатель «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году: 30 процентов» |  |

#### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цель «Повышение к 2030 году качества городской среды территорий муниципальных образований на территории Грайворонского муниципального округа к уровню 2019 года на 30 процентов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | ГП БО | Прогрессирующий | Процент | 1 | 2023 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» | Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» / Показатель 1 «Повышение в полтора раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, к 2030 году» |
| 2. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий Грайворонского муниципального округа | ГП БО | Прогрессирующий | Единица | 1 | 2023 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» | Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» / Показатель 1 «Повышение в полтора раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, к 2030 году» |
| 3. | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг | ГП БО | Прогрессирующий | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ « О погребении и похоронном деле» | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрацииГрайворонского муниципального округа |  |  |
| 4. | Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в муниципальном образовании | ГП БО | Прогрессирующий | Единица | 4 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Закон Белгородской области от 26.12.2020 г. № 20 «Об инициативных проектах», постановление Правительства Белгородской области от 28.12.2020 г. № 598-пп «О реализации инициативных проектов на территории Белгородской области» | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» | - |
| 5. | Количество благоустроенных территорий различного функционального назначения Грайворонского муниципального округа | ГП БО | Прогрессирующий | Единица | 1 | 2023 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» | Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» / Показатель 1 «Повышение в полтора раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, к 2030 году» |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель «Увеличение среднего индекса качества городской среды к концу 2030 года на 30 процентов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2030 году | ГП БО | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.2 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Белгородской области | ГП БО | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.3 | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг | ГП БО | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.3 | Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в муниципальных образованиях Белгородской области | ГП БО | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.4 | Количество благоустроенных территорий различного функционального назначения муниципальных образований Белгородской области | ГП БО | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект (Куратор проекта – Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации - начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК) |  |  |  |
|  | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |  | Срок реализации: 2025 – 2030 |  |
| 1.1. | Задача 1 «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» | Ежегодно на территории муниципального образования будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории; - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году. Количество реализованных мероприятий по благоустройству на территории Грайворонского муниципального округа |  |
| 1.2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» | На территории муниципального образования будут: - реализованы проекты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов муниципального развития; | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году. Количество реализованных мероприятий по благоустройству на территории Грайворонского муниципального округа |  |
| 1.3. | Задача 3 «Создание условий для повышения уровня благоустройства населенных пунктов Грайворонского муниципального округа» | На территориях муниципального образования при осуществлении комплексного подхода к благоустройству и синхронизации программных мероприятий будет улучшаться архитектурный облик населенных пунктов, повышая качество городской среды путем обустройства пешеходных маршрутов, создания условий для рекреации и занятий спортом, а также развития инфраструктуры, обслуживающей общественные, дворовые и иные территории муниципального образования | Количество благоустроенных территорий различного функционального назначения Грайворонского муниципального округа |  |
| 2. | Муниципальный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», не входящий в национальный проект (Куратор проекта – Коноркин Александр Эдуардович) |  |  |  |
|  | Контрольное управление администрации Грайворонского муниципального округа Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |  | Срок реализации: 2025 – 2030 |  |
| 2.1. | Задача 1 «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» | На территориях муниципального образования будут реализованы социально значимые проекты, имеющие приоритетное значение для жителей муниципального образования | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования. Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в муниципальном образовании |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустройства Грайворонского муниципального округа» Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа (Куратор проекта – Твердун Роман Григорьевич) |  |  |  |
|  | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Грайворонского муниципального округа |  |  | Срок реализации: 2025 – 2030 |
| 3.1. | Задача 1 «Обеспечение организации благоустройства Грайворонского муниципального округа» | На территории Грайворонского муниципального округа будут выполнены мероприятия по озеленению, содержанию мест захоронения, благоустроены прочие места отдыха |  | Количество благоустроенных мест |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест массового отдыха населения» Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа (Куратор проекта – Твердун Роман Григорьевич) |  |  |  |
|  | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |  |  | Срок реализации: 2025 – 2030 |
| 4.1 | Задача 1. «Обеспечение мероприятий по благоустройству мест массового отдыха | Организованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха |  | Количество мест массового отдыха |

#### 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 |  |  | 2029 | 2030 |  | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  |
| муниципальная программа Грайворонского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа (всего), из них: |  | 28 405,6 | 83 568,00 |  | 28 042,5 |  | 13 500,00 | 13 500,00 |  |  | 13 500,00 | 13 500,00 |  | 194 016,10 |  |  |
| - федеральный бюджет |  | 24 173,3 | 0 |  | 11 828,6 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 36 001,9 |  |  |
| - областной бюджет |  | 1 072,3 | 82 568,00 |  | 13 326,3 |  | 12 500,00 | 12 500,00 |  |  | 12 500,00 | 12 500,00 |  | 146 966,6 |  |  |
| - местный бюджет |  | 3 160,00 | 1 000,00 |  | 2 887,6 |  | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 | 1 000,00 |  | 11 047,6 |  |  |
| -внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа (всего), из них: |  | 28 270,60 | 0 |  | 14 471,5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 42 742,10 |  |  |
| - федеральный бюджет |  | 24 173,3 | 0 |  | 11 828,6 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 36 001,9 |  |  |
| - областной бюджет |  | 1 007,30 | 0 |  | 755,3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 762,6 |  |  |
| - местный бюджет |  | 3 090,00 | 0 |  | 1 887,6 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4 977,6 |  |  |
| -внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| муниципальный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», не входящий в национальный проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа (всего), из них: |  | 0 | 13 500,00 |  | 13 500,00 |  | 13 500,00 | 13 500,00 |  |  | 13 500,00 | 13 500,00 |  | 81 000,00 |  |  |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| - областной бюджет |  | 0 | 12 500,00 |  | 12 500,00 |  | 12 500,00 | 12 500,00 |  |  | 12 500,00 | 12 500,00 |  | 75 000,00 |  |  |
| - местный бюджет |  | 0 | 1000,00 |  | 1000,00 |  | 1000,00 | 1000,00 |  |  | 1000,00 | 1000,00 |  | 6 000,00 |  |  |
| -внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа (всего), из них: |  | 135,0 | 68,00 |  | 71,00 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 274,00 |  |  |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| - областной бюджет |  | 65,00 | 68,00 |  | 71,00 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 204,00 |  |  |
| - местный бюджет |  | 70,00 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 70,00 |  |  |
| -внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустройства Грайворонского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| - областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| -внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест массового отдыха населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа (всего), из них: |  | 0 | 70 000,00 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 70 000,00 |  |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| - областной бюджет |  | 0 | 70 000,00 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 70 000,00 |  |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| -внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |

III. Паспорт муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект

(далее – муниципальный проект 1)

#### 1. Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Твердун Роман Григорьевич | Заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Твердун Роман Григорьевич | Заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Казанцев Андрей Владимирович | Заместитель начальника управления – начальник отдела ЖКХ управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | - |  |  |  |
| Целевые группы | Население Грайворонского муниципального округа |  |  |  |

#### 2. Показатели муниципального проекта 1

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество населенных пунктов с благоприятной средой | ФП | Прогрессирующий | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Нет |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ФП | Прогрессирующий | Единица | 1 | 2023 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | Нет |
| 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | ФП | Прогрессирующий | Единица | 1 | 2023 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Нет |
| 2.2. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | ФП | Прогрессирующий | Процент | 90 | 2023 | 90 | 0 | - | - | - | - | - | Нет |
| 2.3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, при реализации проектов по созданию комфортной городской среды | ФП | Прогрессирующий | Процент | 20 | 2023 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | Нет |
| 2.4. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | ФП, ГП РФ, ВДЛ, ГП | Прогрессирующий | Процент | 13 | 2023 | 17 | 17 | 22 | - | - | - | - | .Да |

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 1 в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество населенных пунктов с благоприятной средой | ФП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ФП | Балл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | ФП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2.2. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 2.3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, при реализации проекта по созданию комфортной городской среды | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 2.4. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | ФП, ГП РФ, ВДЛ, ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципаль-ного образования» | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды | Х | Единица | 1 | 2023 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | Благо-устройство террито-рии, ремонт объектов недви-жимого имущества | ФП | Да | Количество благоустроенных общественных территорий; количество населенных пунктов с благоприятной средой; индекс качества городской среды; доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды – выше 50 процентов) |
| 1.1.1 | Ежегодно на территории муниципального образования будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов муниципального развития; - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализован проект победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Х | Единица | 1 | 2023 | 0 | - | - | - | - | - |  | Благо-устройство террито-рии, ремонт объектов недвижи-мого имущества | ФП | Да | Реализован проект победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом; доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды; прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году; доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, при реализации проекта по созданию комфортной городской среды |
| 2.1.1 | На территории муниципалитета – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 28 270,60 | 0,00 | 14 471,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 742,00 |
|  | - федеральный бюджет |  |  | 24 173,3 | 0,00 | 11 828,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 001,9 |
|  | - областной бюджет |  |  | 1 007,3 | 0,00 | 755,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762,6 |
|  | - местный бюджет |  |  | 3 090,00 | 0,00 | 1 887,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 977,6 |
|  | -внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. |  | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 6. Помесячный план исполнения  бюджета в части бюджетных ассигнований,

#### предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |

|  |  | Приложение к паспорту муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект |
| --- | --- | --- |

#### План реализации муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового подтверждения (тыс. руб.) | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | оконча-ние | предшествен-ники | последова-тели |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2026 году реализации» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Твердун Р.Г. – заместитель главы администрации – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | - | - | - | 14 471,5 | Итоговый отчет о реализации |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2026 | 31.01.2026 | - | - | Твердун Р.Г. – заместитель главы администрации – начальник по строительству, | - | - | - | - | Проектно-сметная документация |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз» | 01.02.2026 | 28.02.2026 | - | - | Твердун Р.Г. – заместитель главы администрации – начальник по строительству, | - | - | - | - | Положительное заключение |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.03.2026 | 30.04.2026 | - | - | Твердун Р.Г. – заместитель главы администрации – начальник по строительству, | - | - | - | - | Мониторинг |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.04.2026 | 01.05.2026 | - | - | Твердун Р.Г. – заместитель главы администрации – начальник по строительству, | - | - | - | - | Муниципальный контракт |
| 1.1.5. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы выполнены» | 01.05.2026 | 01.09.2026 | - | - | Твердун Р.Г. – заместитель главы администрации – начальник по строительству, | - | - | - | - | Отчет |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.09.2026 | 01.10.2026 | - | - | Твердун Р.Г. – заместитель главы администрации – начальник по строительству, | - | - | - | 14 471,5 | Акты выполненных работ |
| 1.1.7. | Контрольная точка «Реализация мероприятий завершена» | 01.09.2026 | 01.10.2026 | - | - | Твердун Р.Г. – заместитель главы администрации – начальник по строительству, | - | - | - | - | Письмо |
| 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2024 году реализации» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Итоговый отчет о реализации |

IV.  Паспорт муниципального проекта  «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», не входящего в национальный проект (далее – муниципальный проект 2)

#### 1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Формирование комфортной городской среды |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Коноркин Александр Эдуардович |  | Заместитель главы администрации муниципального округа – руководитель контрольного управления администрации Грайворонского муниципального |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Твердун Роман Григорьевич |  | Заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК |  |  |
| Администратор регионального проекта | Казанцев Андрей Владимирович |  | Заместитель начальника управления – начальник отдела ЖКХ управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |  |  |
| Соисполнители государственной программы | - |  |  |  |  |
| Целевые группы | Население Грайворонского муниципального округа |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами Белгородской области и муниципальной программой Грайворонского муниципального округа | 1. | Муниципальная программа Грайворонского муниципального округа | Формирование комфортной городской среды на территории Грайворонского муниципального округа |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Белгородской области |  |  |

2. Показатели муниципального проекта 2

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха | РП | Прогрессирующий | Единица | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 1.2. | Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в муниципальном образовании | РП | Прогрессирующий | Единица | 4 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |

#### 3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 2 в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха | РП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в муниципальных образованиях Белгородской области | РП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

#### 4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результатов) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципаль-ного образования» | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы инициативные проекты в рамках инициативного бюджетирования | Х | Единица | 4 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Нет | Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха; количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в муниципальном образовании |
| На территории Грайворонского муниципального округа будут реализованы социально значимые проекты, имеющие приоритетное значение для жителей муниципального образования. В рамках реализации инициативных проектов будут достигнуты основные цели: - успешно реализованы инициативы граждан; - выявлены и решены наиболее значимые, по мнению жителей, проблемы местного уровня; - повышена гражданская активность населения; - повышены уровень информационной открытости и доверие к власти; - усилено взаимодействие органов местного самоуправления и жителей; - комплексно благоустроены дворовые территории многоквартирных домов; - благоустроены общественные пространства (площади, рекреационные зоны, набережные, места массового отдыха, парки, скверы, аллеи); - отремонтированы пешеходные дорожки и тротуары; - созданы детские игровые и спортивные площадки, объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 81 000,00 |
|  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - из областного бюджета |  | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 75 000,00 |
|  | - местный бюджет |  | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 2 в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализованы инициативные проекты в рамках инициативного бюджетирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  | Приложение к паспорту муниципального проекта «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования», не входящего в национальный проект |
| --- | --- | --- |

#### План реализации муниципального проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового подтверждения (тыс. руб.) | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | оконча-ние | предшествен-ники | последова-тели |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Твердун Р.Г. – заместитель главы администрации – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | - | - | - | - | Итоговый отчет о реализации |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии для выполнения работ» | 01.01.2025 | 15.02.2025 | - | - | Твердун Р.Г. – заместитель главы администрации – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | - | - | - | - | Соглашение |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Твердун Р.Г. – заместитель главы администрации – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | - | - | - | - | Проектно-сметная документация |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Твердун Р.Г. – заместитель главы администрации – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | - | - | - | - | Муниципальный контракт |
| 1.1.5 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Твердун Р.Г. – заместитель главы администрации – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | - | - | - | - | Акты выполненных работ |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Твердун Р.Г. – заместитель главы администрации – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | - | - | - | - | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Твердун Р.Г. – заместитель главы администрации – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | - | - | - | - | Итоговый отчет о реализации |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии для выполнения работ» | 01.01.2026 | 15.02.2026 | - | - | Твердун Р.Г. – заместитель главы администрации – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | - | - | - | - | Соглашение |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Твердун Р.Г. – заместитель главы администрации – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | - | - | - | - | Проектно-сметная документация |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Твердун Р.Г. – заместитель главы администрации – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | - | - | - | - | Муниципальный контракт |
| 1.2.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Твердун Р.Г. – заместитель главы администрации – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | - | - | - | - | Акты выполненных работ |
| 1.2.5. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Твердун Р.Г. – заместитель главы администрации – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | - | - | - | - | Отчет |

| V. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» (далее – комплекс процессных мероприятий 1) |  |
| --- | --- |
| 1. Общие положения |  |
| Ответственный исполнительный орган Грайворонского муниципального округа | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Грайворонского муниципального округа Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК. |
| Связь с муниципальной программой Грайворонского муниципального округа | Муниципальная программа Грайворонского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды на территории Грайворонского муниципального округа». |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование показателя / задачи | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя | Регрессирующий | КПМ | Единица | 2 | 2023 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Грайворонского муниципального округа |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя | КПМ | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата), сроки реализации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 2 | 2023 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя |
| Погребение умершего и оказание услуг муниципальным образованиям области по погребению специализированными службами по вопросам похоронного дела в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальным образованиям области», всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 135,00 | 68,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,00 |
| -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет |  | 65,00 | 68,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
| - местный бюджет |  | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| -внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  | Приложение к комплексу процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» |
| --- | --- | --- |

План реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению» в 2025 году реализации | х | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации муниципального округа – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | х |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Предоставление заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 1 квартале 2025 года» | 10.04.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации муниципального округа – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 1 квартале 2025 года» | 10.04.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации муниципального округа – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Предоставление заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 2 квартале 2025 года» | 10.07.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации муниципального округа – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 2 квартале 2025 года» | 10.07.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации муниципального округа – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 1.1.5 | Контрольная точка «Предоставление заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 3 квартале 2025 года» | 10.10.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации муниципального округа – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 1.1.6 | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 3 квартале 2025 года» | 10.10.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации муниципального округа – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 1.1.7 | Контрольная точка «Предоставление заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 4 квартале 2025 года» | 30.12.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации муниципального округа – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 1.1.8. | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 4 квартале 2025 года» | 30.12.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации муниципального округа – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению» в 2026 году реализации | х | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации муниципального округа – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | х |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Предоставление заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 1 квартале 2026 года» | 10.04.2026 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации муниципального округа – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 1 квартале 2026 года» | 10.04.2026 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации муниципального округа – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Предоставление заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 2 квартале 2026 года» | 10.07.2026 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации муниципального округа – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 1.2.4 | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 2 квартале 2026 года» | 10.07.2026 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации муниципального округа – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 1.2.5 | Контрольная точка «Предоставление заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 3 квартале 2026 года» | 10.10.2026 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации муниципального округа – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 1.2.6 | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 3 квартале 2026 года» | 10.10.2026 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации муниципального округа – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 1.2.7 | Контрольная точка «Предоставление заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 4 квартале 2026 года» | 30.12.2026 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации муниципального округа – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 1.2.8. | Контрольная точка «Получение субвенции муниципальным образованиям для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 4 квартале 2026 года» | 30.12.2026 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации муниципального округа – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |

| VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Организация благоустройства Грайворонского муниципального округа» (далее – комплекс процессных мероприятий 2). 1. Общие положения. Ответственный исполнительный орган Грайворонского муниципального округа; Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Грайворонского муниципального округа Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК.. Связь с муниципальной программой Грайворонского муниципального округа; Муниципальная программа Грайворонского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды на территории Грайворонского муниципального округа». 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2 № п/п; Наименование показателя / задачи; Признак возрастания / убывания; Уровень показателя; Единица измерения (по ОКЕИ); Базовое значение; Значение показателей по годам; Ответственный за достижение показателя. значение; год; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 14. 1.; Задача 1 «Обеспечение организации благоустройства Грайворонского муниципального округа». 1.1; Организация и содержание мест захоронения; Прогрессирующий; КПМ; Единица; 40; 2023; 40; 40; 40; 40; 40; 40; 40; Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Грайворонского муниципального округа. 2.1; Озеленение территорий; Прогрессирующий; КПМ; Единица; 1; 2023; 3; 0; 1; 0; 0; 0; 0; Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Грайворонского муниципального округа. 2.2; Прочие мероприятия по благоустройству; Прогрессирующий; КПМ; Единица; 0; 2023; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Грайворонского муниципального округа. 2.3; Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций); Прогрессирующий; КПМ; Единица; 0; 2023; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Грайворонского муниципального округа. 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году № п/п; Наименование показателя; Уровень показателя; Единица измерения (по ОКЕИ); Плановые значения на конец месяца; На конец 2025 года. янв.; фев.; март; апр.; май; июнь; июль; авг.; сент.; окт.; ноябрь. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16. 1.; Задача 1 «Обеспечение организации благоустройства Грайворонского муниципального округа». 1.1; Количество мест захоронения; КПМ; Единица; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 40. 1.2; Озеленение территорий; КПМ; Единица; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 0. 1.3; Прочие мероприятия по благоустройству территорий; КПМ; Единица; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 0. 1.4; Количество муниципальных учреждений (организаций); КПМ; Единица; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 0. 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2 № п/п; Наименование мероприятия (результата); Тип мероприятия (результата), сроки реализации; Единица измерения (по ОКЕИ); Базовое значение; Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам; Связь с показателями комплекса процессных мероприятий. значение; год; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15. 1.; Задача 1 «Обеспечение организации благоустройства Грайворонского муниципального округа». 1.1.; Организовано содержание мест захоронения; Оказание услуг (выполнение работ); Единица; 40; 2023; 40; 40; 40; 40; 40; 40; 40; Количество мест захоронения. 1.2.; Выполнено озеленение территорий; Оказание услуг (выполнение работ); Единица; 1; 2023; 3; 0; 1; 0; 0; 0; 0; Количество территорий. 1.3.; Проведены прочие мероприятия по благоустройству; Оказание услуг (выполнение работ); Единица; 0; 2023; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; Количество территорий. 1.4.; Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций); Оказание услуг (выполнение работ); Единица; 0; 2023; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; Количество муниципальных учреждений (организаций). Повышение уровня благоустройства территории Грайворонского муниципального округа и создание комфортных условий для проживания населения. 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2 Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования; Код бюджетной классификации; Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей). 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; Всего. 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Комплекс процессных мероприятий ««Организация благоустройства Грайворонского муниципального округа»», в том числе. Всего:; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. - федеральный; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. - областной; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. - местный бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. - внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Мероприятие (результат) «Организовано содержание мест захоронения», всего, в том числе:. Всего:; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. - федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. - областной; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. - местный бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. -внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Мероприятие (результат) «Выполнено озеленение территорий», всего, в том числе:. Всего:; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. - федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. - областной; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. - местный бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. -внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Мероприятие (результат) «Проведены прочие мероприятия по благоустройству», всего, в том числе:; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Всего:; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. - федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. - областной бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. - местный бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. -внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обустройство мест массового отдыха населения» (далее – комплекс процессных мероприятий 3) |
| --- |
| 1. Общие положения |  |
| Ответственный исполнительный орган Грайворонского муниципального округа | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Грайворонского муниципального округа Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК. |
| Связь с муниципальной программой Грайворонского муниципального округа | Муниципальная программа Грайворонского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды на территории Грайворонского муниципального округа» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование показателя / задачи | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение мероприятий по благоустройству мест массового отдыха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество мест массового отдыха | Прогрессирующий | КПМ | единиц | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Комитет строительства и транспорта администрации Грайворонского муниципального округа |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение мероприятий по благоустройству мест массового отдыха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество мест массового отдыха | КПМ | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата), сроки реализации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение мероприятий по благоустройству мест массового отдыха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха | Выполнение работ | Единица | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Количество мест массового отдыха |
| Организация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха в рамках постановления Правительства Белгородской области от 04.04.2022 № 183-пп «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Белгородской области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест массового отдыха населения», в том числе |  | 0 | 70 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000,00 |
| Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет |  | 0 | 70 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000,00 |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха», всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Грайворонского муниципального округа» |
| --- | --- | --- |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной  программы Грайворонского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории

Грайворонского муниципального округа»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | Процент | Состояние городской среды, полученное в результате комплексной оценки количественных и поддающихся измерению индикаторов, характеризующих уровень комфорта проживания в соответствующем городе | Ежегодно | Nк – индекс качества городской среды по Российской Федерации (субъекту Российской Федерации) за отчетный год, баллов (округляется до целого значения); Nki – индекс i-го города за отчетный год, формируемый в соответствии с разделом II методики формирования индекса качества городской среды, баллов; n – количество городов, в отношении которых формируется индекс качества городской среды в отчетном году по Российской Федерации в целом, по субъекту Российской Федерации; – индекс качества городской среды по Российской Федерации (по субъекту Российской Федерации) за 2019 год, баллов (округляется до целого значения) | - | Ведомственный мониторинг | 2.12.F.23 | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | - | 1 апреля года, следующего за отчетным |
| 2. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования | Единица | Определяется как количество выполненных работ по благоустройству территорий | Ежегодно | Показатель получается путем суммирования фактически выполненных работ по благоустройству | - | Ведомственный мониторинг | - | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | - | 20 января года, следующего за отчетным |
| 3. | Количество светоточек на территории населенных пунктов округа | Тыс. единиц | Определяется как количество выполненных работ по обустройству наружного освещения в населенном пункте | Ежегодно | Показатель получается путем суммирования фактически выполненных работ по оснащению населенных пунктов объектами наружного освещения | - | Ведомственный мониторинг | - | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | - | 20 января года, следующего за отчетным |
| 4. | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, процентов | Процент | Определяется как доля возмещенных расходов, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению | Ежегодно | Показатель получается путем возмещения расходов по гарантированному перечню услуг по погребению к фактически произведенным расходам | - | Ведомственный мониторинг | - | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | - | 20 января года, следующего за отчетным |
| 5. | Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в муниципальном образовании | Единица | Определяется как количество реализованных проектов | Ежегодно | Показатель получается путем суммирования фактически выполненных работ по реализации проектов, повышающих условия жизни граждан | - | Ведомственный мониторинг | - | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | - | 20 января года, следующего за отчетным |
| 6. | Количество благоустроенных территорий различного функционального назначения на территории муниципального образования | Единица | Определяется как количество реализованных проектов | Ежегодно | Показатель получается путем суммирования фактически выполненных работ по объектам благоустройства территорий различного функционального назначения | - | Ведомственный мониторинг | - | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | - | 20 января года, следующего за отчетным |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Грайворонского муниципального округа» |
| --- | --- |

Адресный перечень общественных территорий Грайворонского муниципального округа, планируемых к благоустройству

| № п/п | Наименование общественной территории |
| --- | --- |
|  | 2025г. |
| 1. | - |
|  | 2026г. |
| 1. | Благоустройство общественной территории по ул. Мира в г. Грайворон, прилегающей к Мемориалу Славы» - 1 очередь |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Грайворонского муниципального округа» |
| --- | --- |

Адресный перечень  объектов, планируемых к реализации в рамках проекта «Инициативное бюджетирование»

| № п/п | Наименование территории |
| --- | --- |
| 2025г. |  |
| 1 | Устройство тротуара по ул. Выгон и ул. Хлебная в селе Смородино |
| 2 | Устройство детской и спортивной площадки по ул. Октябрьская с.Доброивановка |
| 3 | Устройство многофункциональной детской площадки по ул. Горянка в с. Косилово |
| 4 | Устройство многофункциональной детской площадки по ул. Кочуковка в с. Косилово |
| 5 | Устройство тротуара по ул. Карла Маркса в с. Казачья Лисица |

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Грайворонского муниципального округа» |
| --- | --- |

Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | - |