БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

18 ноября  2022 года                                                                                       № 576

| О ходе реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского городского округа» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7 и 23 Устава Грайворонского городского округа

Совет депутатов Грайворонского городского округа р е ш и л:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского городского округа».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родной край»                              и в сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить                             на официальном сайте органа местного самоуправления Грайворонского городского округа.

3. Контроль выполнения данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Грайворонского городского округа                              по нормативно-правовой деятельности, обеспечению законности и прав граждан, соблюдению правил депутатской этики (Понеделко Н.П.).

| Председатель Совета депутатов Грайворонского городского округа В.Н. Горбань |  |
| --- | --- |

Информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского городского округа»

В целях приведения программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского района на 2015 – 2020 годы», утверждённой постановлением администрации Грайворонского района от 07 октября 2014 года № 573-п, в соответствии с показателями 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годов и уточнёнными показателями финансирования в 2022 году, утвердить муниципальную программу Грайворонского городского округа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского городского округа» постановлением администрации Грайворонского городского округа от 21 апреля 2022 года № 293 внесены.

Одной из важнейших задач муниципальной программы является улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог. Планируется реализовать эту задачу  через «Строительство и ремонт автомобильных дорог местного  значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов  городского округа».

Программа ремонта сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Грайворонского городского округа в 2022 году

| № п/п | Наименование объекта | Протяжённость, приведенная к ширине 3,5 м, в км | Объём финансирования на 2022 год, тыс.руб. | В том числе за счёт: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субсидий областного бюджета, тыс.руб. | Средств местного бюджета, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Головчино | 0,1816 | 1153,75 | 1096,063 | 57,688 |
| 1 | Ремонт автодороги по ул. 50 лет Победы | 0,1816 | 1153,75 | 1096,063 | 57,688 |
| п. Хотмыжск | 0,352 | 2 083, 03 | 1978,88 | 104,15 |
| 2 | Ремонт автодороги по ул. Урожайной | 0,352 | 2 083, 03 | 1978,88 | 104,15 |
| с. Гора-Подол | 0,3127 | 2 711,78 | 2576,191 | 135,589 |
| 3 | Ремонт автодороги по ул. Первомайской | 0,3127 | 2 711,78 | 2576,191 | 135,589 |
| с. Замостье | 1,487 | 8217,90 | 7807,01 | 410,89 |
| 4 | Ремонт автодороги по ул. Луговой | 1,487 | 8217,90 | 7807,01 | 410,89 |
| Всего: | 2,3333 | 14166,46 | 13458,144 | 708,317 |

По состоянию на 17.11.2022 года программа ремонта сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Грайворонского городского округа выполнены в полном объёме.

Выполнение ремонта сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Грайворонского городского округа в 2022 году

| № п/п | Наименование объекта | Протяжённость, приведенная к ширине 3,5 м, в км | Объём финансирования на 2022 год, тыс.руб. | В том числе за счёт: | Выполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субсидий областного бюджета, тыс.руб. | Средств местного бюджета, тыс.руб. |  |  |  |
| с. Головчино | 0,1816 | 1153,75 | 1096,063 | 57,688 |  |
| 1 | Ремонт автодороги по ул. 50 лет Победы | 0,1816 | 1153,75 | 1096,063 | 57,688 | Выполнено |
| п. Хотмыжск | 0,352 | 2 083, 03 | 1978,88 | 104,15 |  |
| 2 | Ремонт автодороги по ул. Урожайной | 0,352 | 2 083, 03 | 1978,88 | 104,15 | Выполнено |
| с. Гора-Подол | 0,3127 | 2 711,78 | 2576,191 | 135,589 |  |
| 3 | Ремонт автодороги по ул. Первомайской | 0,3127 | 2 711,78 | 2576,191 | 135,589 | Выполнено |
| с. Замостье | 1,487 | 8217,90 | 7807,01 | 410,89 |  |
| 4 | Ремонт автодороги по ул. Луговой | 1,487 | 8217,90 | 7807,01 | 410,89 | Выполнено |
| Всего: | 2,3333 | 14166,46 | 13458,144 | 708,317 |  |

В результате проведения специальной военной операции были повреждены автодороги местного значения на территории Грайворонского городского округа.

Ведутся работы по ремонту автодороги «п. Горьковский – п. Совхозный» (I очередь) протяжённостью 2,3 км сметной стоимостью 36 254,4 тыс.руб.

Ремонт второго участка автодороги планируется выполнить в 2023 году.

Для сохранения улично-дорожной сети Грайворонского городского округав 2022 году было запланировано выполнить 3100 м2 ямочного ремонта  на территории городского хозяйства и сельских территориях Грайворонского городского округа сметной стоимостью 4499,2 тыс.руб.

Работы выполнял ООО «БелЗНАК» (руководитель Кабалин Д.П.)

| № п/п | Наименование сельских территорий | Ед. изм. | Количество | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городское хозяйство г. Грайворона | м2 | 859 | Выполнено |
| 2 | Безыменская с/территория | м2 | 85 | Выполнено |
| 3 | Новостроевская с/территория | м2 | 145 | Выполнено |
| 4 | Гора-Подольская с/территория | м2 | 290 | Выполнено |
| 5 | Доброивановская с/территория | м2 | 105 | Выполнено |
| 6 | Дунайская с/территория | м2 | 102 | Выполнено |
| 7 | Ивано-Лисичанская с/территория | м2 | 163 | Выполнено |
| 8 | Дорогощанская с/территория | м2 | 115 | Выполнено |
| 9 | Козинская с/территория | м2 | 115 | Выполнено |
| 10 | Горьковская с/территория | м2 | 115 | Выполнено |
| 11 | Головчинская с/территория | м2 | 666 | Выполнено |
| 12 | Смородинская с/территория | м2 | 200 | Выполнено |
| 13 | Мокроорловская с/территория | м2 | 140 | Выполнено |
| Итого: | м2 | 3100 |  |
| Сметная стоимость | тыс.руб. | 4499,2 |  |

Для повышения безопасности движения пешеходов в 2022 году ведётся строительство тротуаров в рамках программы «Инициативного бюджетирования» из асфальтобетона:

| № п/п | Наименование объекта | Протяжённость, км, привед. к шир. 1,5 м | Площадь покрытия, м2 | Сметная стоимость, тыс. руб. | Подрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство тротуаров |  |  |  |  |
| г. Грайворон |  |  |  |  |
| 1 | Устройство тротуара безопасности г. Грайворон, ул. Мира 73-115 | 0,683 | 1024,5 | 1354,3029 | Выполнено |
| 2 | Устройство тротуара безопасности г. Грайворон, ул. Народная | 1,146 | 1719 | 2565,9546 | Выполнено |
| 3 | Устройство тротуара безопасности г. Грайворон, ул. Большевиков | 1,131 | 1696,5 | 2500,136 | Выполнено |
| с. Головчино |  |  |  |  |
| 4 | Устройство тротуара с. Головчино между ул. Школьной и ул. 50 лет Октября | 0,355 | 532,5 | 931,519 | Выполнено |
| 5 | Устройство тротуара с. Головчино, ул. Воейко | 0,780 | 1170 | 1475,9523 | Выполнено |
| с. Дорогощь |  |  |  |  |
| 6 | Устройство тротуара безопасности с. Дорогощь, ул. Первомайская | 0,455 | 682,5 | 901,5695 | Выполнено |
| с. Ивановская Лисица |  |  |  |  |
| 7 | Устройство тротуара с. Ивановская Лисица, ул. Октябрьская - ул. Ленина | 0,6143 | 921,45 | 2356,186 | Работы будут выполнены до конца 2022 года |
| с. Косилово |  |  |  |  |
| 8 | Устройство тротуара безопасности с. Косилово ул. Горянка – ул. Новая | 0,5147 | 772,05 | 1846,9787 | Выполнено |
| ВСЕГО: | 5,679 | 8518,5 | 13932,599 |  |

Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Грайворонского городского округа, находящихся в оперативном управлении министерства автомобильных дорог и транспорта Белгородской области (руководитель Евтушенко С.В.), выполнял ООО «БелЗНАК» (руководитель Кабалин Д.П.).

Информация по постановлению Правительства Белгородской области

от 20.06.2022 г. № 377-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013г. №440-пп

«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы»

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Грайворонского городского округа  в 2022 году

| № п/п | Наименование объектов | Техническая категория | Протяжённость, км | Стоимость, тыс. руб. | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Грайворон-Илёк-Пеньковка» - Мокрая Орловка - Сподарюшино, км 0+000 - км 4+600 | IV | 4,6 | 98909 | Выполнено |
| 2 | «Белгород-Грайворон-Козинка» с подъездом к селу Заречье-Первое, км 6+170 - км 6+865 | IV | 0,695 | 5520,9 | Выполнено |
| Итого по городскому округу: |  | 5,295 | 104429,9 |  |

Ведутся работы по строительству тротуаров вдоль автодорог регионального значения:

- «Дорогощь – Смородино - Дроновка» протяжённостью 2,305 км шириной 1,5 м сметной стоимостью 5354,880 тыс.руб. Работы будут завершены к концу ноября 2022 года.

- «Грайворон – Новостроевка Вторая» протяжённостью 3 км шириной 1,2 м сметной стоимостью 5282,690 тыс.руб. Работы будут завершены к концу ноября 2022 года.

В зимний период 2022 - 2023 годов по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения определены два подрядчика:

- ООО «БелЗНАК» (руководитель Кабалин Д.П.);

- ООО «ЦентрЖКУ Грайворонский» (руководитель Фролов Г.В.).

Сеть автомобильных дорог Грайворонского городского округа:

| ПЕРЕЧЕНЬ |
| --- |
| автомобильных дорог общего пользования |
| регионального и межмуниципального значений |
| Грайворонского городского округа - 207,9 км |
| № п/п | Дорога | Протяженность, км |
|  |  | IV категория | V категория | ВСЕГО |
| 1 | Белгород – Грайворон - Козинка | 24,5 |  | 24,5 |
| 2 | Грайворон - Илек-Пеньковка | 26,3 |  | 26,3 |
| 3 | Головчино - Ивановская Лисица - Косилово – «Грайворон - Илёк-Пеньковка» | 25,7 |  | 25,7 |
| 4 | Грайворон-Безымено | 13,5 |  | 13,5 |
| 5 | Головчино - станция «Хотмыжск» - Совхозный | 12,6 |  | 12,6 |
| 6 | Головчино - Доброполье | 13,4 |  | 13,4 |
| 7 | Грайворон - Новостроевка Вторая | 10,6 |  | 10,6 |
| 8 | "Белгород – Грайворон – Козинка» - с подъездом к селу Заречье-Первое |  | 6,9 | 6,9 |
| 9 | Грайворон - Гора Подол | 2,5 |  | 2,5 |
| 10 | Замостье - Доброе - Доброивановка - Тополи | 7,6 |  | 7,6 |
| 11 | «Грайворон - Илёк-Пеньковка» - Мокрая Орловка -Сподарюшино | 8,9 |  | 8,9 |
| 12 | «Грайворон - Илёк-Пеньковка» - Мокрая Орловка» -Дунайка - Пороз | 9,7 |  | 9,7 |
| 13 | Дорогощь - Смородино - Дроновка | 16,9 |  | 16,9 |
| 14 | «Грайворон - Илёк-Пеньковка» -Почаево - Смородино | 8,4 |  | 8,4 |
| 15 | Косилово - рыбхоз «Грайворонский» |  | 4,2 | 4,2 |
| 16 | «Головчино - Ивановская Лисица» - Казачья Лисица | 2,7 |  | 2,7 |
| 17 | «Головчино – Доброполье» - Горьковский | 1,7 |  | 1,7 |
| 18 | Мокрая Орловка - Рождественка | 2,7 |  | 2,7 |
| 19 | «Грайворон - Илёк-Пеньковка» - Мощёное - Дунайка |  | 4,6 | 4,6 |
| 20 | Головчино - Антоновка | 3,7 |  | 3,7 |
| 21 | «Белгород – Грайворон – Козинка» - Луговка |  | 0,8 | 0,8 |
| ИТОГО: | 191,4 | 16,5 | 207,9 |

Для содержания автомобильных дорог  общего пользования регионального значения  в зимний период времени планируется привлечь  следующее количество строительно-дорожных машин для зимнего содержания.

| Вид СДМ для зимнего содержания | Ед. изм. | Наименование организации |
| --- | --- | --- |
|  |  | ООО «БелЗНАК» |
| КДМ с отвалом | шт | 7 |
| Снегоочиститель на базе МТЗ | шт | 2 |
| Снегоочиститель роторный | шт | 1 |
| Автогрейдер | шт | 2 |
| Фронтальный погрузчик | шт | 2 |
| Бульдозер |  | 1 |
| Итого: | шт. | 15 |
| Количество заготовленных ПГМ | т | 4400 |

Протяжённость автомобильных дорог местного значения в Грайворонском городском округе составляет – 367,1 км. Содержанием автомобильных дорог занимается ООО «Центр ЖКУ Грайворонский» (руководитель Фролов Г.В.).

Для очистки автодорог от снега привлекается снегоочистительная техника частных предпринимателей, проживающих на территории сельских территорий. Для зимнего содержания местных автомобильных дорог в Грайворонском городском округе в 2022 году планируется привлечь следующее количество снегоочистительной техники.

| Вид СДМ для зимнего содержания | Ед. изм. | Наименование организации |
| --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Центр ЖКУ Грайворонский» | ИП |
| КДМ с отвалом | шт. | 6 |  |
| Снегоочиститель на базе МТЗ-82 | шт. | 5 | 7 |
| Снегоочиститель на базе МТЗ-80 | шт. | 2 |  |
| Снегоочиститель на базе МТЗ (тротуарный) | шт. | 4 | - |
| Фронтальный погрузчик | шт. | 3 | 1 |
| ЗИЛ с отвалом | шт | 1 |  |
| Итого: | шт. | 21 | 8 |
| Количество заготовленных ПГМ | т | 4000 |  |

Второй важной задачей муниципальной программы является развитие транспортной системы:

- перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам Грайворонского городского округа.

Перевозка пассажиров выполняет ООО «Грайворонское ТП» (руководитель Клименко Ю.А.) по 11 муниципальным маршрутам в соответствии с муниципальным контрактом.

Перевозка осуществляется за счёт средств муниципального бюджета   в размере 10513,30  тыс. руб.

На 01.11.2022 года освоение средств составляет 7946,31 тыс.руб.

Таким образом, выполнение программных мероприятий программы 2022 года позволит достигнуть целевых показателей муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского городского округа».