БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

22 ноября  2023 года                                                                                       № 33

| О ходе реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского городского округа» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7 и 23 Устава Грайворонского городского округа

Совет депутатов Грайворонского городского округа р е ш и л:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского городского округа».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родной край» и в сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

3. Контроль выполнения данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Грайворонского городского округа                              по нормативно-правовой деятельности, вопросам обеспечения безопасности, законности и прав граждан, соблюдению правил депутатской этики (Шевченко В.В.).

Председатель Совета депутатов

Грайворонского городского округа      	                        А.Ю. Попов

О ходе реализации муниципальной программы

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского городского округа»

В целях приведения программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского района на 2015 – 2020 годы», утверждённой постановлением администрации Грайворонского района от 07 октября 2014 года № 573-п, в соответствии с показателями  2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 годов и уточнёнными показателями финансирования в 2023 году, утверждена муниципальная программа Грайворонского городского округа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского городского округа» постановлением администрации Грайворонского городского округа                от 26 апреля 2023 года № 268.

Программа ремонта сети автомобильных дорог общего пользования

местного значения Грайворонского городского округа в 2023 году

| № п/п | Наименование объекта | Протяжённость, приведенная к ширине 3,5 м, в км | Объём финансирования на 2023 год, тыс.руб. | В том числе за счёт: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субсидий областного бюджета, тыс.руб. | Средств местного бюджета, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Грайворон |  | 3,804 | 26 467,398. | 25 144,028 | 1 323,370 |
| 1 | Ремонт автодороги по ул. Урицкого (I очередь) | 3,804 | 26 467,398. | 25 144,028 | 1 323,370 |
| с. Козинка |  | 0,814 | 5 347,20 | 5 079,84 | 267,36 |
| 2 | Ремонт автодороги по ул. Писаревской | 0,814 | 5 347,20 | 5 079,84 | 267,36 |
| п. Совхозный |  | 2,31 | 34 531,402 | 32 804,832 | 1 726,570 |
| 3 | Ремонт автодороги п. Горьковский – п. Совхозный (II очередь) | 2,31 | 34 531,402 | 32 804,832 | 1 726,570 |
| Всего: |  | 6,928 | 66 346 | 63 028,7 | 3 317,3 |

Одной из важнейших задач муниципальной программы является улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог. Планируется реализовать эту задачу  через «Строительство и ремонт автомобильных дорог местного  значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов  городского округа».

По состоянию на 15.11.2023 года программа ремонта сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Грайворонского городского округа выполнены не в полном объёме.

Выполнение программы ремонта сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Грайворонского городского округа в 2023 году

| № п/п | Наименование объекта | Протяжённость, приведенная к ширине 3,5 м, в км | Объём финансирования на 2023 год, тыс.руб. | В том числе за счёт: |  | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субсидий областного бюджета, тыс.руб. | Средств местного бюджета, тыс.руб. |  |
| г. Грайворон |  | 3,804 | 26 467,398. | 25 144,028 | 1 323,370 |  |
| 1 | Ремонт автодороги по ул. Урицкого (I очередь) | 3,804 | 26 467,398 | 25 144,028 | 1 323,370 | Выполнено |
| с. Козинка |  | 0,814 | 5 347,20 | 5 079,84 | 267,36 |  |
| 2 | Ремонт автодороги по ул. Писаревской | 0,814 | 5 347,20 | 5 079,84 | 267,36 | Выполнено |
| п. Совхозный |  | 2,31 | 21 180,078 | 20 121,074 | 1 059,004 |  |
| 3 | Ремонт автодороги п. Горьковский – п. Совхозный | 2,31 | 21 180,078 | 20 121,074 | 1 059,004 | Выполнение составляет 61%. Ожидается окончание работ до 15.12 2023 г. |
| Всего: |  | 6,928 | 52 994,676 | 50 344,942 | 2 649,734 | Выполнение программы составляет – 80% |

Для сохранения улично-дорожной сети Грайворонского городского округа в 2023 году было запланировано выполнить 3300 м2 ямочного ремонта на территории городского хозяйства и сельских территориях Грайворонского городского округа сметной стоимостью 6 090,00 тыс. руб. Работы выполнены в полном объёме.

Для проведения контрольного ямочного ремонта было дополнительно запланировано 1200 м2 ямочного ремонта на территории Грайворонского городского округа сметной стоимостью 2 205,00 тыс. руб.

Работы выполнены на 71%. Срок окончания работ в соответствии с муниципальным контрактом 30.11.2023 года

Работы выполняет ООО «БелЗНАК» (руководитель Андриенко А.И.)

Для повышения безопасности движения пешеходов в 2023 году выполнены работы по строительству тротуара в рамках программы «Инициативного бюджетирования» из асфальтобетона:

| № п/п | Наименование объекта | Протяжённость, км, привед. к шир. 1,5 м | Площадь покрытия, м2 | Сметная стоимость, тыс. руб. | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство тротуара |  |  |  |  |
| с. Дунайка |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство тротуара по ул. Школьной | 0,3257 | 488,55 | 1 057,895 | Выполнено |
| ВСЕГО: |  | 0,3257 | 488,55 | 1 057,895 |  |

Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Грайворонского городского округа, находящихся               в оперативном управлении министерства автомобильных дорог и транспорта Белгородской области (руководитель Евтушенко С.В.), выполнял                      ООО «БелЗНАК» (руководитель Андриенко А.И.).

Информация по постановлению Правительства Белгородской области

от 03.07.2023 г. № 355-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013г. №440-пп

«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы»

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Грайворонского городского округа  в 2023 году

| № п/п | Наименование объектов | Техническая категория | Протяжённость, км | Стоимость, тыс. руб. | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект 2024 года: Автодорога «Грайворон-Илёк-Пеньковка» - Почаево - Смородино, км 0+000 - км 2+820; км 2+860 – км 3+500 | IV | 3,46 | 85 864,221 | Выполнение составляет 93%. Ожидаемый срок окончания работ 30.11.2023 года |
| 2 | Объект 2023 года: Автодорога «Головчино – Антоновка», км 0+023 - км 3+698 | IV | 3,675 | 88 920,36 | Выполнено |
| Итого по городскому округу: |  |  | 7,135 | 174 784,581 |  |

В рамках ремонта автодороги «Головчино – Антоновка» был построен тротуар шириной 1,5 м протяжённостью 2,57 км.

Мероприятия по строительству автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки на территории Грайворонского городского округа

| № п/п | Наименование объекта | Протяжённость, в км | Стоимость, тыс.руб. | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микрорайон ИЖС «Замостье» | 1,446 | 28 216,017 | Выполнено |
|  | Итого: | 1,446 | 28 216,017 |  |

Ведутся работы по строительству тротуаров вдоль автодорог регионального значения:

- а/д «Дорогощь – Смородино - Дроновка» в с. Смородино протяжённостью 2,305 км шириной 1,5 м сметной стоимостью 5 009,443 тыс.руб. Работы выполнены.

- а/д «Дорогощь – Смородино - Дроновка» в с. Дорогощь протяжённостью 2,197 км шириной 1,5 м сметной стоимостью 8 482,910 тыс.руб. Работы будут завершены к концу ноября 2023 года.

В зимний период 2023 - 2024 годов по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения определены два подрядчика:

- ООО «БелЗНАК» (руководитель Андриенко А.И.);

- ООО «ЦентрЖКУ Грайворонский» (руководитель Фролов Г.В.).

Сеть автомобильных дорог Грайворонского городского округа:

| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |
| регионального и межмуниципального значений |  |  |  |  |
| Грайворонского городского округа - 207,9 км |  |  |  |  |
| № п/п | Дорога | Протяженность, км |  |  |
|  |  | IV категория | V категория | ВСЕГО |
| 1 | Белгород – Грайворон - Козинка | 24,5 |  | 24,5 |
| 2 | Грайворон - Илек-Пеньковка | 26,3 |  | 26,3 |
| 3 | Головчино - Ивановская Лисица - Косилово – «Грайворон - Илёк-Пеньковка» | 25,7 |  | 25,7 |
| 4 | Грайворон-Безымено | 13,5 |  | 13,5 |
| 5 | Головчино - станция «Хотмыжск» - Совхозный | 12,6 |  | 12,6 |
| 6 | Головчино - Доброполье | 13,4 |  | 13,4 |
| 7 | Грайворон - Новостроевка Вторая | 10,6 |  | 10,6 |
| 8 | "Белгород – Грайворон – Козинка» - с подъездом к селу Заречье-Первое |  | 6,9 | 6,9 |
| 9 | Грайворон - Гора Подол | 2,5 |  | 2,5 |
| 10 | Замостье - Доброе - Доброивановка - Тополи | 7,6 |  | 7,6 |
| 11 | «Грайворон - Илёк-Пеньковка» - Мокрая Орловка -Сподарюшино | 8,9 |  | 8,9 |
| 12 | «Грайворон - Илёк-Пеньковка» - Мокрая Орловка» -Дунайка - Пороз | 9,7 |  | 9,7 |
| 13 | Дорогощь - Смородино - Дроновка | 16,9 |  | 16,9 |
| 14 | «Грайворон - Илёк-Пеньковка» -Почаево - Смородино | 8,4 |  | 8,4 |
| 15 | Косилово - рыбхоз «Грайворонский» |  | 4,2 | 4,2 |
| 16 | «Головчино - Ивановская Лисица» - Казачья Лисица | 2,7 |  | 2,7 |
| 17 | «Головчино – Доброполье» - Горьковский | 1,7 |  | 1,7 |
| 18 | Мокрая Орловка - Рождественка | 2,7 |  | 2,7 |
| 19 | «Грайворон - Илёк-Пеньковка» - Мощёное - Дунайка |  | 4,6 | 4,6 |
| 20 | Головчино - Антоновка | 3,7 |  | 3,7 |
| 21 | «Белгород – Грайворон – Козинка» - Луговка |  | 0,8 | 0,8 |
| ИТОГО: |  | 191,4 | 16,5 | 207,9 |

Для содержания автомобильных дорог  общего пользования регионального значения  в зимний период 2023 – 2024 годов планируется привлечь  следующее количество строительно-дорожных машин для зимнего содержания.

| Вид СДМ для зимнего содержания | Ед. изм. | Наименование организации |
| --- | --- | --- |
|  |  | ООО «БелЗНАК» |
| КДМ с отвалом | шт | 6 |
| Снегоочиститель на базе МТЗ | шт | 3 |
| Снегоочиститель роторный | шт | 1 |
| Автогрейдер | шт | 1 |
| Фронтальный погрузчик | шт | 1 |
| Бульдозер |  | 1 |
| Итого: | шт. | 13 |
| Количество заготовленных ПГМ | т | 721 (29%) |

Протяжённость автомобильных дорог местного значения в Грайворонском городском округе составляет – 367,1 км. Содержанием автомобильных дорог занимается ООО «Центр ЖКУ Грайворонский» (руководитель Фролов Г.В.).

Для очистки автодорог от снега привлекается снегоочистительная техника частных предпринимателей, проживающих на территории сельских территорий. Для зимнего содержания местных автомобильных дорог в Грайворонском городском округе в зимний период 2023 – 2024 годов планируется привлечь следующее количество снегоочистительной техники.

| Вид СДМ для зимнего содержания | Ед. изм. | Наименование организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Центр ЖКУ Грайворонский» | ИП |
| КДМ с отвалом | шт. | 6 |  |
| Снегоочиститель на базе МТЗ-82 | шт. | 5 | 5 |
| Снегоочиститель на базе МТЗ-80 | шт. | 2 |  |
| Снегоочиститель на базе МТЗ (тротуарный) | шт. | 4 |  |
| Фронтальный погрузчик | шт. | 2 |  |
| ЗИЛ с отвалом | шт | 1 |  |
| Пескоразбрасыватель полуприцепной тракторный | шт. | 2 |  |
| Итого: | шт. | 20 | 5 |
| Количество заготовленных ПГМ | т | 3100 |  |

Второй важной задачей муниципальной программы является развитие транспортной системы:

- перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам Грайворонского городского округа.

Перевозку пассажиров выполняет ООО «Грайворонское ТП» (руководитель Клименко Ю.А.) по 11 муниципальным маршрутам в соответствии с муниципальным контрактом.

Перевозка осуществляется за счёт средств муниципального бюджета   в размере 15384,773 тыс. руб.

На 01.11.2023 года освоение средств составляет 11535,776 тыс.руб.

Таким образом, выполнение программных мероприятий программы 2023 года позволит достигнуть целевых показателей муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского городского округа».