

**Б е л г о р о д с к а я о б л а с т ь**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

**Грайворон**

**«\_22\_ » \_\_марта\_\_ 2023\_ г. № \_253-р\_**

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в распоряжение**  **администрации Грайворонского городского округа**  **от 24 мая 2021 года № 525-р** |

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также Порядком разработки краткосрочных планов реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества   
в многоквартирных домах в Белгородской области на 2019-2048 годы, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 17 марта 2014 года № 92-пп, в целях реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2019-2048 годы, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года № 345-пп, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ   
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта:

1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации Грайворонского городского округа от 24 мая 2021 года № 525-р «Об утверждении плана реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Грайворонского городского округа на период 2022-2024 годы»:

план реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Грайворонского городского округа на период 2022-2024 годы, утвержденный в пункте 1 вышеназванного распоряжения, изложить в редакции согласно приложению   
к настоящему распоряжению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Родной край» и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа в сети «Интернет» (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа – начальника управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Р.Г. Твердуна.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации** | **Г.И. Бондарев** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **УТВЕРЖДЕН**  **распоряжением администрации**  **Грайворонского городского округа**  **от «\_22\_» \_марта\_ 2023 года № \_253-р\_** |

**План реализации в 2019-2021 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Грайворонском городском округе на 2022-2024 годы**

**I. Перечень многоквартирных домов, включенных в соответствии с жилищным законодательством в краткосрочный план реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Грайворонском городском округе на 2022-2024 годы**

| **№ п\п** | **№**  **по району** | **Адрес многоквартирного дома** | **Год** | | **Материал стен** | **Кол-во этажей** | **Кол-во подъездов** | **Способ формирования фонда капита-льного ремонта** | **Общая площадь МКД** | **Суммарная площадь жилых и нежилых помещений МКД** | **Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы** | **Стоимость капитального ремонта** | | | | | **Вид капитального ремонта** | **Плановая дата завершения работ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ввода**  **в эксплуатацию** | **Проведение последнего капитального ремонта** | **Всего:** | **В том числе:** | | | |
| **За счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ** | **За счет бюджета Белгородской области** | **За счет средств местного бюджета** | **За счет средств собственников помещений в МКД** |
| кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 |
| **Итого Грайворонский городской округ на 2022 год:** | | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **11 836,48** | **8 267,77** | **372,00** | **63 823 745,20** | **0,00** | **56 500 693,20** | **0,00** | **7 323 052,00** | **X** | **X** |
| 1 | 1 | Грайворон г., Мира ул., 21 | 1996 | - | Железо-бетонные панели | 3,00 | 13,00 | Счёт регио-наль-ного опера-тора | 7 517,24 | 5 178,69 | 223,00 | 42 387 698,98 | 0,00 | 35 064 646,98 | 0,00 | 7 323 052,00 | Пла-новый | Ноябрь 2022 |
| 2 | 2 | Грай-воро-нский р-н, Кози-нка с., Цент-раль-ная ул,15 | 1987 | 2019 | Кирпич | 3,00 | 3,00 | Счёт регионального опера-тора | 2 167,80 | 1 583,19 | 78,00 | 10 650 411,54 | 0,00 | 10 650 411,54 | 0,00 | 0,00 | Внеп-лано-вый | Ноябрь 2022 |
| 3 | 3 | Грай-ворон-ский р-н, Козинка  с., Цент-раль-ная ул,17 | 1987 |  | Кирпич | 3,00 | 3,00 | Счёт регионального опера-тора | 2 151,44 | 1 505,89 | 71,00 | 10 785 634,68 | 0,00 | 10 785 634,68 | 0,00 | 0,00 | Внеп-лано-вый | Ноябрь 2022 |
| **Итого Грайворонский городской округ на 2023 год:** | | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **3 442,93** | **2 208,45** | **134,00** | **6 953 967,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 953 967,36** | **X** | **X** |
| 1 | 1 | Грай-ворон г, Жуко-ва  ул, 2 | 1992 | **-** | Железо-бетонные панели | 3,00 | 3,00 | Счёт регио-наль-ного опера-тора | 1 810,59 | 1 249,59 | 54,00 | 3 934 708,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 934 708,99 | Пла-новый | Сен-тябрь 2023 |
| 2 | 2 | Грай-ворон г, Мира ул, 30 | 1989 | - | Железо-бетонные панели | 3,00 | 2,00 | Счёт регги-ональ-ного опера-тора | 834,54 | 504,20 | 40,00 | 1 587 624,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 587 624,96 | Пла-новый | Сен-тябрь 2023 |
| 3 | 3 | Грай-ворон г, Мира ул, 24 | 1992 | - | Железо-бетонные панели | 3,00 | 2,00 | Счёт регги-ональ-ного опера-тора | 797,80 | 454,66 | 40,00 | 1 431 633,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 633,41 | Пла-новый | Сен-тябрь 2023 |
| **Итого Грайворонский городской округ на 2024 год:** | | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **2 836,21** | **2 318,00** | **88,00** | **5 349 076,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 349 076,00** | **X** | **X** |
| 1 | 1 | Грай-ворон г, Кир-вера ул, 49 | 1996 | - | Железо-бетонные панели | 5,00 | 2,00 | Счёт регги-ональ-ного опера-тора | 2 836,21 | 2 318,00 | 88,00 | 5 349 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 349 076,00 | Пла-новый | Сен-тябрь 2024 |