- Б е л г о р о д с к а я   о б л а с т ь

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ГРАЙВОРОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Грайворон

06 февраля 2025  года									№ 87

Об утверждении муниципальной программы Грайворонского муниципального округа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

## В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановления Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 789-пп 
«Об утверждении государственной программы Белгородской области Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области», в соответствии с постановлением администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области от 23 октября 2024 года № 540 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Грайворонского муниципального округа», распоряжением администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области от 24 октября 2024 года № 954-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Грайворонского муниципального округа» постановляю:

1.	Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Грайворонского муниципального округа Белгородской области» (далее – Муниципальная программа прилагается).

2.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной край»,                      сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского муниципального округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

3.	Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа – начальника управления 
по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Р.Г. Твердуна.

| Глава администрации | Г.И. Бондарев |
| --- | --- |

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Грайворонского муниципального округа

Белгородской области

от 06.02.2025 №87

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Грайворонского муниципального округа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Грайворонского муниципального округа Белгородской области

- I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

- 1.1. Оценка текущего состояния жилищного строительства Грайворонского муниципального округа Белгородской области

Жилищная проблема - одна из наиболее важных социальных проблем 
как в Российской Федерации в целом, так и на территории Грайворонского муниципального округа в частности.

Острота проблемы обусловлена низкой доступностью жилья. 
Как правило, отдельные категории граждан, а особенно малоимущие граждане, не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки.

Наличие собственного благоустроенного жилья является одной 
из базовых ценностей человеческого существования, обеспечивающей здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации, создание основ солидарного общества. Это источник уверенности людей в завтрашнем дне 
и опора стабильности в обществе.

Общий вклад строительной отрасли в экономику с учетом смежных отраслей характеризуется, в том числе показателями ввода жилья и наличия свободных земель в целях вовлечения их в оборот.

Объем ввода жилья на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области в 2023 году составил 11 878 кв. метров, в том числе, строительство индивидуального жилья – 11 435 кв. метров. Построено 
75 индивидуальных домов.

Обеспеченность населения жильем по итогам 2023 года составила 
38,6 кв. метра на одного человека.

В 2023 году из аварийного жилья (10 квартир) переселили 27 жителей Грайворонского муниципального округа. Переселение осуществлено за счет средств областного бюджета путем предоставления выкупной стоимости 
за изымаемые жилые помещения. Стоимость мероприятий по переселению составила  28, 7 млн. рублей.

Одной из наиболее острых социальных проблем остается проблема обеспечения жильем категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В период 2022 - 2023 годы проводилась работа по обеспечению жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечительства. За два года 
в собственное жилье переехали9 детей.

Так на эти цели было израсходовано 25,5 млн. рублей.

3 многодетные семьи получили собственное жилье. Это комфортные просторные частные дома с земельными участками. На эти цели израсходовано 22  млн. рублей.

Были выделены средства в размере 7,4 млн. рублей на улучшение жилищных условий молодых семей.

В 2023 году обеспечена жильем семья, в которой воспитывается 
ребенок – инвалид (6,2 млн. рублей).

Вместе с тем сохранится высокая зависимость жилищной сферы 
от динамики макроэкономических показателей, которые будут оказывать существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку 
и иные параметры ипотечного жилищного кредитования, определяющие уровень доступности жилья.

- 1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики в жилищной сфере являются обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения.

Реализация приоритета позволит Грайворонскому муниципальному округу Белгородской области к 2030 году:

1.	Увеличить объем жилищного строительства к 2030 году 
до 12 000 кв. м.

2.	Обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком, в том числе создать возможности для приобретения (строительства) ими жилья 
с использованием ипотечного кредита, а также поддержать отдельные категории граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий 
и не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья, в том числе молодых, а также отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

3.	Обеспечить инженерной инфраструктурой земельные участки, предназначенные для развития комфортного жилищного строительства 
на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области.

В результате реализации указанных приоритетных направлений 
к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы.

Жилищная политика в области направлена на создание условий 
для обеспечения всех категорий населения доступным, качественным 
и благоустроенным жильем.

В совокупности весь комплекс мероприятий муниципальной  программы, направленный на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства, обеспечит рост инвестиций 
и увеличение вклада отраслей строительства в валовой внутренний продукт.

Рост доли индивидуального жилья в общем объеме вводимого жилья обусловлен повышением его привлекательности для населения и упрощением административных процедур, связанных со строительством и постановкой 
на государственный кадастровый учет объектов индивидуального жилищного строительства.

В целях предложения индивидуальным застройщикам достойной альтернативы строительству жилых домов классическим способом реализуются модели продаж готовых домов, построенных подрядными организациями.

Высокое качество жизни подразумевает наличие комфортного жилья, доступность и разнообразие объектов торговли и услуг, отдыха, досуга, образования, здравоохранения, а также создание условий для физического благополучия жителей, их самореализации, саморазвития и продуктивного взаимодействия.

В результате реализации указанных приоритетных направлений 
к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы.

- 1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями 
и показателями государственных программ Белгородской области

- Муниципальная программа Грайворонского муниципального округа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Грайворонского муниципального округа Белгородской области» направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2020 года № 309 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года», включающей следующие целевые показатели:

-	улучшение жилищных условий не менее 39 семей и увеличение объема жилищного строительства до 12000 кв. метров к 2030 году.

Достижение национальных целей осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках:

-	федеральных проектов «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», входящих в состав национального проекта «Жилье 
и городская среда».

- 1.4. Задачи муниципальной программы, определенные в соответствии 
с национальными целями развития Российской Федерации

Мероприятия муниципальной программы на муниципальном уровне направлены на создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения, что в свою очередь способствует улучшению качества жизни граждан, проживающих 
на территории округа.

Задачами муниципальной программы являются:

-	Задача 1 «Увеличение годового объема ввода жилья 
до 12000 кв. метров к 2030 году»;

-	Задача 2 «Совершенствование механизма поддержки программ 
по развитию жилищного строительства с учетом обязательств по обеспечению ввода жилья».

Достижение национальных целей осуществляется путем решения следующих задач в рамках реализации муниципальной программы:

-	создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования обновления застроенных территорий;

-	обеспечение доступности жилья для отдельных категорий граждан.

Результатами осуществления указанных задач являются:

-	обеспечено ежегодное улучшение жилищных условий не менее 
39  семей;

-	достигнута обеспеченность населения жильем на уровне не менее 
39,3 кв. метр на 1 человека к 2030 году;

-	созданы условия для ускоренной ликвидации накопившейся очереди отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и осуществлен переход на обеспечение их жильем в плановом порядке;

-	увеличены объемы индивидуального жилищного строительства;

-	увеличена доля жилья, строящегося с применением мер поддержки спроса и предложения на жилье;

-	повышение качества и снижение стоимости квадратного метра возводимого жилья.

Ожидаемым социальным эффектом по итогам реализации мероприятий муниципальной программы является улучшение жилищных условий граждан 
за счет повышения доступности жилья.

Для эффективного решения задач предусмотрены следующие мероприятия:

-	совершенствование правового регулирования в сфере индивидуального жилищного строительства;

-	предоставление земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства с обязательством государственной регистрации прав на построенные на них жилые дома в установленный срок;

-	формирование банка земельных участков с доступной инженерной 
и транспортной инфраструктурой;

Результат осуществления указанных мероприятий - обеспечено развитие индивидуального жилищного строительства.

- II. Паспорт муниципальной программы

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |  |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы |  |  |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Увеличение годового объема ввода жилья до 12000 кв. метров к 2030 году |  |  |
|  | Цель 2. Улучшение жилищных условий к 2030 году 39 семей |  |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направления (подпрограммы) не выделяются |  |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 53518,2 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 52327,2 |  |
|  | Местный бюджет | 1191,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 |
| Связь с государственной программой Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | 1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни». Показатель «Улучшение жилищных условий не менее 4 семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 12000 квадратных метров в год» |  |  |
|  | 2. Государственная программа Белгородской области Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области». Показатель 1 «Объем жилищного строительства» Показатель 2 «Количество семей, улучшивших жилищные условия» |  |  |
| Связь с целями развития Грайворонского муниципального округа Белгородской области/ стратегическими приоритетами Грайворонского муниципального округа Белгородской области | 1. Стратегическая цель Грайворонского муниципального округа Белгородской области до 2030 года «Формирование устойчивой высокотехнологичной индустрии строительства и строительных материалов, обеспечение сбалансированной структуры рынка жилья и доступа к новым современным форматам строительства, повышения доступности жилья для всех групп населения» |  |  |
|  | 2. Приоритет «Устойчивая технологически развитая экономика» («Обеспечить справедливые возможности и достойную жизнь в лучшем районе Белгородской области») 2.1. Показатель «Увеличение объемов жилищного строительства»; 2.2. Показатель «Улучшение жилищных условий граждан» |  |  |

- 2. Показатели муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей РФ | Связь с показателями государственных программ Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель 1. «Увеличение годового объема ввода жилья до 12000 кв. метров к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем жилищного строительства | МП | Прогрессирующий | кв. метров | 11435 | 2023 | 11500 | 11600 | 11700 | 11800 | 11900 | 12000 | Постановление Правительства Белгородской области Российской Федерации от 25 декабря 2023 г. № 789-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | Улучшение жилищных условий не менее 4 семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 9300 квадратных метров в год | Государственная программа Белгородской области Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»/Объем жилищного строительства |
| 2 | Обеспеченность населения жильем на одного жителя области | МП | Прогрессирующий | кв. метров | 38,6 | 2023 | 38,7 | 38,8 | 38,9 | 39 | 39,1 | 39,3 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | Улучшение жилищных условий не менее 4 семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 9300 квадратных метров в год | Государственная программа Белгородской области Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»/Объем жилищного строительства |
| 3. | Доля МКД в объеме вводимого жилья | МП | Прогрессирующий | Процент | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Белгородской области от 11.07.2023 № 371-пп "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года" | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | Улучшение жилищных условий не менее 4 семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 9300 квадратных метров в год | Государственная программа Белгородской области Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»/Объем жилищного строительства |
| 4. | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | МП | Прогрессирующий | кв. метров | 11 878 | 2023 |  |  |  |  |  |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | Улучшение жилищных условий не менее 4 семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 9300 квадратных метров в год | Государственная программа Белгородской области Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»/Объем жилищного строительства |
| Цель 2. «Улучшение жилищных условий к 2030 году 39 семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | МП | Прогрессирующий | семей | 39 | 2023 | 11 | 15 | 21 | 29 | 35 | 39 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | Улучшение жилищных условий не менее 4 семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 9300 квадратных метров в год | Государственная программа Белгородской области Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»/Количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 6. | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | МП | Прогрессирующий | семей | 1 | 2023 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Постановление Правительства Белгородской области Российской Федерации от 25 декабря 2023 г. № 789-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | Улучшение жилищных условий не менее 4 семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 9300 квадратных метров в год | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»/Количество семей, улучшивших жилищные условия |

- 3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель 1. «Увеличение годового объема ввода жилья до 12 000 кв. метров к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем жилищного строительства | МП | кв. метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11500 |
| 1.2. | Обеспеченность населения жильем на одного жителя области | МП | кв. метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,7 |
| 1.3 | Доля МКД в объеме вводимого жилья | МП | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.4. | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | МП | кв. метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11500 |
| 2. | Цель 2. «Улучшение жилищных условий к 2030 году 39 семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | МП | семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 2.2. | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | МП | семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

- 4. Структура муниципальной  программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | Комплекс процессных мероприятий «Жилье» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию –управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
|  | Задача 1 «Увеличение годового объема ввода жилья до 12000 кв. метров к 2030 году» | Обеспечен ввод жилья на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Объем жилищного строительства. Обеспеченность населения жильем на одного жителя области. Доля МКД в объеме вводимого жилья |
| 1.1. | Задача 2 «Совершенствование механизма поддержки программ по развитию жилищного строительства с учетом обязательств по обеспечению ввода жилья» | Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства района | Объем жилищного строительства. Обеспеченность населения жильем на одного жителя области. Доля МКД в объеме вводимого жилья. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства |
| - 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |
| 2.1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки | Количество семей, улучшивших жилищные условия. Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем |
| - 3. | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |
| 3.1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Предоставлены жилые помещения многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами за счет средств регионального бюджета | Количество семей, улучшивших жилищные условия |
| - 4. | Комплекс процессных мероприятий «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |
| 4.1. | Задача «Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов» | Предоставлены субсидии работникам бюджетной сферы, участникам специальной военной операции и пострадавшим гражданам в ходе проведения СВО на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займы гражданам, желающим построить индивидуальный жилой дом | Количество семей, улучшивших жилищные условия. Объем жилищного строительства |
| - 5. | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление земельных участков и обустройство инженерной инфраструктурой микрорайонов ИЖС» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |
| 5.1. | Задача «Предоставление земельных участков и создание условий для индивидуального жилищного строительства» | Повышение объемов ввода жилья, построенного населением, путем предоставления льготных земельных участков и обеспечение земельных участков в микрорайонах ИЖС инженерной инфраструктурой за счет средств бюджета | Количество семей, улучшивших жилищные условия. Объем жилищного строительства |
| - 6. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |
| 6.1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | Улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа. Посредством государственных жилищных сертификатов улучшили жилищные условия отдельные категории граждан, установленные федеральным законодательством | Количество семей, улучшивших жилищные условия. Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем |

- 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Грайворонского муниципального округа Белгородской области» (всего), в том числе: |  | 40367,4 | 9572,8 | 3578,0 | 0 | 0 | 0 | 53518,2 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 39970,4 | 9175,8 | 3181,0 | 0 | 0 | 0 | 52327,2 |
| местный бюджет |  | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 0 | 0 | 0 | 1191,0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Жилье», (всего), в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей» (всего), в том числе: |  | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 0 | 0 | 0 | 1191,0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  | 397,0 | 397,0 | 327,0 | 0 | 0 | 0 | 1191,0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» (всего), в том числе: |  | 7619,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7619,8 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 7619,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7619,8 |
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» (всего), в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Предоставление земельных участков и обустройство инженерной инфраструктурой микрорайонов ИЖС» (всего), в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 32350,6 | 9175,8 | 3181,0 | 0 | 0 | 0 | 44707,4 |
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- III. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Жилье»

(далее - комплекс процессных мероприятий 1)

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области (Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Белгородской области | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Грайворонского муниципального округа Белгородской области» |

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 1. | Задача 1 «Увеличение годового объема ввода жилья до 12 000 кв м к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем жилищного строительства | КМП | Прогрессирующий | кв. метров | 11435 | 2023 | 11500 | 11600 | 11700 |  | 11800 |  | 11900 |  | 12000 |  | Да |  |
| 1.2. | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства | КМП | Прогрессирующий | гектаров |  | 2023 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Да |  |
| 1.3. | Объем многоквартирного жилья в стадии строительства | КМП | Прогрессирующий | кв. метров | - | 2023 | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Да |  |
| 1.4. | Объем ввода в многоквартирных жилых домах | КМП | Прогрессирующий | кв. метров | - | 2023 | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Да |  |
| 1.5. | Объем ввода жилья, построенного населением | КМП | Прогрессирующий | кв. метров | 11435 | 2023 | 11500 | 11600 | 11700 |  | 11800 |  | 11900 |  | 12000 |  | Да |  |
| 2 | Задача 2 «Совершенствование механизма поддержки программ по развитию жилищного строительства с учетом обязательств по обеспечению ввода жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | КМП | Прогрессирующий | кв. метров | - | 2023 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Да |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

- 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий1 в 2025 году

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача 1 «Увеличение годового объема ввода жилья до 12 000 кв. метров к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем жилищного строительства | КПМ | кв. метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 500 |
| 1.2 | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства | КПМ | гектаров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.3 | Объем многоквартирного жилья в стадии строительства | КПМ | кв. метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Объем ввода в многоквартирных жилых домах | КПМ | кв. метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Объем ввода жилья, построенного населением | КПМ | кв. метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 500 |
| 2. | Задача 2 «Совершенствование механизма поддержки программ по развитию жилищного строительства с учетом обязательств по обеспечению ввода жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | КПМ | кв. метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование показателя (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| - 1. | Увеличение годового объема ввода жилья до 12000 кв. метров к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечен ввод жилья в Грайворонском муниципальном округе Белгородской области | X | кв. метров | 11435 | 2023 |  | 11500 | 11600 | 11700 | 11800 | 11900 | 12000 | Утверждение документа | МП | да | Объем жилищного строительства. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства. Объем многоквартирного жилья в стадии строительства. Объем ввода в многоквартирных жилых домах. Объем ввода жилья, построенного населением |
| 1.1.1. | Обеспечен ввод жилья в Грайворонском муниципальном округе Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | Совершенствование механизма поддержки программ по развитию жилищного строительства с учетом обязательств по обеспечению ввода жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства | X | Единица |  |  | 2023 |  | - | - | - | - | - | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | МП | да | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства. Объем жилищного строительства. Объем ввода в многоквартирных жилых домах. Объем ввода жилья, построенного населением |
| 2.1.1. | Созданы стимулы для застройщиков, для реализации средств на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Совершенствование механизма поддержки программ по развитию жилищного строительства с учетом обязательств по обеспечению ввода жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 6. Помесячный план реализации комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Совершенствование механизма поддержки программ по развитию жилищного строительства с учетом обязательств по обеспечению ввода жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| ИТОГО: |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

- Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий «Жилье»

План

реализации комплекса процессных мероприятий1

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 1. | Задача 1 «Увеличение годового объема ввода жилья до 12000 кв. метров к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат «Обеспечен ввод жилья» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | x | x | x | x |  | Обеспечен ввод жилья на территории Грайворонского муниципального округа |  |
| 1.1.К1. | Контрольная точка «Документ разработан» | - | 31.01.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | X | - | - | - |  | - |  |
| 1.1.К2. | Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)» | - | 10.03.2024 | 02 | 04 | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | x | - | - | - |  | - |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Документ опубликован» | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | x | - | - | - |  | - |  |
| 2. | Задача 2 «Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Результат «Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Грайворонского муниципального округа Белгородской области» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | x | x | x | x |  | Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства Грайворонского муниципального округа |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | X | - | - | - |  | - |  |
| 2.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 01.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | x | - | - | - |  | - |  |
| 2.1.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 01.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | x | - | - | - |  | - |  |
| 2.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | x | - | - | - |  | - |  |
| 2.1.5. | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджету Грайворонского муниципального округа Белгородской области межбюджетных трансфертов» | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | x | - | - | - |  | - |  |
| 2.1.6. | Контрольная точка «Представлен отчет об исполнении бюджетных средств» | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | x | - | - | - |  | - |  |

- IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий

- «Обеспечение жильем молодых семей»

(далее - комплекс процессных мероприятий 2)

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области (Твердун Роман Григорьевич, Заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Грайворонского муниципального округа Белгородской области» |

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья | КМП | Прогрессирующий | Семей | 4 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Да | Да |  |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

- 3. Помесячный план достижения комплекса процессных мероприятий 2

- в 2025 году

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья | КМП | Семей | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |

- 4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий | X | Семей | 4 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Выплаты физическим лицам |  | МП | Да | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья |
| 1.2. | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий, всего |  | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 0 | 0 | 0 | 1191,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 0 | 0 | 0 | 1191,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 0 | 0 | 0 | 1191,0 |

- 6. Помесячный план исполнения районного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 2 в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий | - | - | 1191,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1191,0 |
| ИТОГО: |  | - | - | 1191,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1191,0 |

- Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение жильем молодых семей»

План реализации комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат: «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий"» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |  | X | Семей | 18 | 1191,0 | x |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |  | X | Семей | 3 | 397,0 | x |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | 10.01.2025 | 01.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |  | X | Семей | 3 | 397,0 | Соглашение |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.12.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |  | X | Семей | 3 | 397,0 | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2025 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |  | X | Семей | 3 | 397,0 | x |
| 1.2.1.К.1 | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | 10.01.2026 | 01.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |  | X | Семей | 3 | 397,0 | Соглашение |
| 1.2.2.К.2 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.12.2026 | 20.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |  | X | Семей | 3 | 397,0 | Отчет |

- VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий

- «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях»

- (далее - комплекса процессных мероприятий 3)

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области (Твердун Роман Григорьевич, Заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Грайворонского муниципального округа Белгородской области» |

| 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3 № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями | ГП | Прогрессирующий | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да |  |

- 3. Помесячный план достижения комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

- 4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами | X | Семей | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Предоставление жилья физическим лицам |  | МП | Да | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями |
| 1.1.1. | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами за счет средств регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами |  | 7619,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7619,8 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 7619,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7619,8 |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному проекту: |  |  | 7619,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7619,8 |

- 6. Помесячный план исполнения районного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7619,8 | 7619,8 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7619,8 | 7619,8 |

- Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях»

План реализации комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат «Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | x | Семей | 1 | 7619,8 | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие «Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | x | Семей | 1 | 7619,8 | Отчет |
| 1.1.К1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 01.01.2025 | 10.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | x | Семей | 1 | 7619,8 | Закон Белгородской области |
| 1.1.К2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | x | Семей | 1 | 7619,8 | Отчет |
| 1.1.К3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | x | Семей | 1 | 7619,8 | Отчет |
| 2.1. | Мероприятие «Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | x | Семей | 1 | 7619,8 | Отчет |
| 2.2.К1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 01.01.2026 | 10.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | x | Семей | 1 | 7619,8 | Закон Белгородской области |
| 2.2.К2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2026 | 20.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | x | Семей | 1 | 7619,8 | Отчет |
| 2.2.К3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич - заместитель главы администрации муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа | x | Семей | 1 | 7619,8 | Отчет |

VII. Паспорт комплекса процессных

- мероприятий «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»

- (далее - комплекс процессных мероприятий 4)

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области (Твердун Роман Григорьевич, Заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Грайворонского муниципального округа Белгородской области» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирном жилом доме и строительстве индивидуальных жилых домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество участников специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья | КМП | Прогрессирующий | Человек | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | Да |
| 1.2 | Количество пострадавших граждан в связи с проведением специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья | КМП | Прогрессирующий | Человек | - | 2023 |  | - | - | - | - | - | Да |

- 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача «Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирном жилом доме и строительстве индивидуальных жилых домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество работников бюджетной сферы, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Количество участников специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Количество пострадавших граждан в связи с проведением специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Количество индивидуальных застройщиков, которым предоставлен заем на строительство жилья | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- 4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Уровень мероприятия (результата) |  |  | Признак «Участие муниципального образования» |  | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирном жилом доме и строительстве индивидуальных жилых домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставлена муниципальная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции | X | Человек | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | Выплаты физическим лицам |  | ВП |  |  | Да |  | Количество участников специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья |  |
| 1.1.1. | Предоставлены субсидии участникам специальной военной операции на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Предоставлена муниципальная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции | X | Человек | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | Выплаты физическим лицам |  | ВП |  |  | Да |  | Количество пострадавших граждан в связи с проведением специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья |  |
| 1.2.1. | Предоставлены субсидии гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции, на приобретение жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирном жилом доме и строительстве индивидуальных жилых домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.2. | Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Федеральный бюжет |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Итого: |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 |

- 6. Помесячный план исполнения районного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1. | Задача «Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 |
| 1.2 | Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»

План

реализации комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| 1. | Задача «Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирном жилом доме и строительстве индивидуальных жилых домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат «Предоставлена муниципальная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, Заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | Человек | - | - | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлена муниципальная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, Заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | Человек | - | - | Отчет |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 01.01.2025 | 20.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, Заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | Человек | - | - | Заявка |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2025 | 25.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, Заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | Человек | - | - | Платежное поручение |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 25.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, Заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | Человек | - | - | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, Заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | Человек | - | - | Отчет |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 01.01.2026 | 20.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, Заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | Человек | - | - | Заявка |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2026 | 25.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, Заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | Человек | - | - | Платежное поручение |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 25.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, Заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | Человек | - | - | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, Заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | Человек | - | - | Отчет |
| 1.3.1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 01.01.2027 | 20.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, Заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | Человек | - | - | Заявка |
| 1.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2027 | 25.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, Заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | Человек | - | - | Платежное поручение |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 25.12.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, Заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | Человек | - | - | Отчет |

- VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Предоставление

земельных участков и обустройство инженерной инфраструктурой

микрорайонов ИЖС» (далее - комплекс процессных мероприятий 5)

- 1. Основные положения

| Ответственный исполнительный орган Грайворонского муниципального округа Белгородской области | Управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области (Твердун Роман Григорьевич, Заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Грайворонского муниципального округа Белгородской области» |

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Предоставление земельных участков и создание условий для индивидуального жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность построенных инженерных сетей | МП | Прогрессирующий | Км | 0 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | Да |
| 1.2. | Количество предоставленных земельных участков под ИЖС | МП | Прогрессирующий | Штука | 0 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | Да |

- 2. Показатели комплекс процессных мероприятий 5

- 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 5 в 2025 году

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача «Предоставление земельных участков и создание условий для индивидуального жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность построенных инженерных сетей | МП | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.2. | Количество предоставленных земельных участков под ИЖС | МП | Штука | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

- 4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий 5

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Уровень мероприятия (результата) |  | Признак «Участие муниципального образования» |  | Связь с показателями ведомственного проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Предоставление земельных участков и создание условий для индивидуального жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Построено инженерных сетей в микрорайонах ИЖС | x | км | 0 | 2023 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | МП |  | Нет |  | Протяженность построенных инженерных сетей |  |
| 1.1.1. | Обеспечение земельных участков в микрорайонах ИЖС инженерной инфраструктурой за счет средств бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Предоставлено земельных участков индивидуальным застройщикам | x | Штука | 0 | 2023 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | МП |  | Нет |  | Количество предоставленных земельных участков под ИЖС |
| 1.2.1. | Повышение объемов ввода жилья, построенного населением, путем предоставления льготных земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 5

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача «Предоставление земельных участков и создание условий для индивидуального жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Построено инженерных сетей в микрорайонах ИЖС (всего), из них: |  | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.2. | Предоставлено земельных участков индивидуальным застройщикам (всего), из них: |  | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Итого: |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

- 6. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 5 в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Предоставление земельных участков и создание условий для индивидуального жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Построено инженерных сетей в микрорайонах ИЖС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Предоставлено земельных участков индивидуальным застройщикам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий «Предоставление земельных участков 
и обустройство инженерной

инфраструктурой микрорайонов ИЖС»

План

реализации комплекса процессных мероприятий 5

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| 1. | Задача "Предоставление земельных участков и создание условий для индивидуального жилищного строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Построено инженерных сетей в микрорайонах ИЖС» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | x | x | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | x | 0 | 0 | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) 2Построено инженерных сетей в микрорайонах ИЖС2 в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | км | 0 | 0 | Отчет |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для выполнения работ» | 01.01.2025 | 20.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | км | 0 | 0 | Постановление |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | км | 0 | 0 | Платежное поручение |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка «Представлен отчет» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | км | 0 | 0 | Отчет |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Построено инженерных сетей в микрорайонах ИЖС» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, Заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | км | 0 | 0 | Отчет |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для выполнения работ» | 01.01.2026 | 20.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, Заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | км | 0 | 0 | постановление |
| 1.1.2.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2026 | 01.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | км | 0 | 0 | Платежное поручение |
| 1.1.2.3 | Контрольная точка «Предоставлен отчет» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | км | 0 | 0 | Отчет |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Построено инженерных сетей в микрорайонах ИЖС» в 2027году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | км | 0 | 0 | Отчет |
| 1.1.3.1 | Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для выполнения работ» | 01.01.2027 | 20.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | км | 0 | 0 | Постановление |
| 1.1.3.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2027 | 01.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | км | 0 | 0 | Платежное поручение |
| 1.1.3.3 | Контрольная точка «Представлен отчет» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | Км | 0 | 0 | Отчет |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлено земельных участков индивидуальным застройщикам» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | Штука | 0 | - | Отчет |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлено земельных участков индивидуальным застройщикам» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | Штука | 0 | - | Отчет |
| 2.1.2. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 01.01.2025 | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | Штука | 0 | - | Распоряжение |
| 2.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2025 | 10.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | Штука | 0 | - | Отчет |
| 2.1.4. | Контрольная точка «Представлен отчет» | 25.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | Штука | 0 | - | Отчет |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлено земельных участков индивидуальным застройщикам"»в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | Штука | 0 | - | Отчет |
| 2.2.1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 01.01.2026 | 01.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | Штука | 0 | - | Распоряжение |
| 2.2.2. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2026 | 10.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | Штука | 0 | - | Отчет |
| 2.2.3. | Контрольная точка «Представлен отчет» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | Штука | 0 | - | Отчет |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлено земельных участков индивидуальным застройщикам» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | Штука | 0 | - | Отчет |
| 2.3.1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 01.01.2027 | 01.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | Штука | 0 |  | Распоряжение |
| 2.3.2. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2027 | 10.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | Штука | 0 | - | Отчет |
| 2.3.3. | Контрольная точка «Представлен отчет» | 01.01.2027 | 31.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | x | Штука | 0 | - | Отчет |

- IX. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация мер

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»

(далее - комплекс процессных мероприятий 6)

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа, Твердун Роман Григорьевич, Заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Грайворонского муниципального округа Белгородской области» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 6

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания /убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | Прогрессирующий | МП | Человек | 0 | 2023 | - | - | - | - | - | 0 | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.2. | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия | Прогрессирующий | МП | Человек | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.3. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | Прогрессирующий | МП | Человек | 5 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |
| 1.4. | Количество отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия | Прогрессирующий | МП | Человек |  | 2023 | - | - | - | - | - | - | Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского муниципального округа |

- 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 6 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.3. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | МП | Человек | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 1.4. | Количество отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 6

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказана поддержка ветеранам Великой Отечественной войны | Выплаты физическим лицам | Человек | 0 | 2023 | - | - | - | - | - | - | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия |
| 1.1.1. | Улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке ветераны Великой Отечественной войны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Выплаты физическим лицам | Человек | 0 | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия |
| 1.2.1. | Улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Выплаты физическим лицам | Человек | 5 | 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями |
| 1.3.1. | Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Оказана поддержка отдельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством | Выплаты физическим лицам | Человек | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | Количество отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия |
| 1.4.1. | Посредством государственных жилищных сертификатов улучшили жилищные условия отдельные категории граждан, установленные федеральным законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 6

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: |  | 32350,6 | 9175,8 | 3181,0 | - | - | - | 44707,4 |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет |  | 32350,6 | 9175,8 | 3181,0 | - | - | - | 44707,4 |
| местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Оказана поддержка ветеранам Великой Отечественной войны, всего, в том числе: |  | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, всего, в том числе: |  | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, всего, в том числе: |  | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет |  | 32350,6 | 9175,8 | 3181,0 | - | - | - | - |
| местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Оказана поддержка отдельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством, всего, в том числе: |  | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |

- Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий

«Реализация мер по обеспечению жильем

отдельных категорий граждан»

План

реализации комплекса процессных мероприятий 6

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка ветеранам Великой Отечественной войны в улучшении жилищных условий» | X | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | X |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка ветеранам Великой Отечественной войны в улучшении жилищных условий" в 2025 году» | X | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | X |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 10.01.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Закон Белгородской области |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Лимиты доведены» | 15.01.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Постановление администрации |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены» | 01.12.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Количество граждан, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия" | X | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | X |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Количество граждан, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия» в 2025 году | X | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | X |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 10.01.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Закон Белгородской области |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Лимиты доведены" | 01.04.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Приказ Минстроя России |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены» | 01.12.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Количество граждан, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия» в 2025 году» | X | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | X |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 10.01.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Закон Белгородской области |
| 1.2.1.К.2. | Контрольная точка «Лимиты доведены» | 01.04.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Постановление администрации Борисовского района |
| 1.2.1.К.3. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.12.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 1.2.1.К.4. | Контрольная точка «Услуга оказана" | 31.12.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) «Количество граждан, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия» в 2026 году» | X | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | X |
| 2.2.2.К.1 | Контрольная точка «Документ утвержден» | 10.01.2026 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Закон Белгородской области |
| 2.2.2.К.2 | Контрольная точка «Лимиты доведены» | 01.04.2026 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Постановление администрации Борисовского района |
| 2.2.2.К.3 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.12.2026 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 2.2.2.К.4 | Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2026 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» | X | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | X |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» в 2025 году» | X | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | X |
| 1.3.1.К.1. | Контрольная точка «Документ утвержден"» | 10.01.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Закон Белгородской области |
| 1.3.1.К.2. | Контрольная точка «Лимиты доведены» | 01.04.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Постановление |
| 1.3.1.К.3. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.12.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 1.3.1.К.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» в 2026 году» | X | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | X |
| 2.2.К.1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 10.01.2026 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Закон Белгородской области |
| 2.2.К.2. | Контрольная точка «Лимиты доведены» | 01.12.2026 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Постановление |
| 2.2.К.3. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 31.12.2026 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 2.2.К.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | X | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» в 2027 году» | X | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | X |
| 2.3.К.1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 10.01.2027 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Закон Белгородской области |
| 2.3.К.2. | Контрольная точка «Лимиты доведены» | 01.04.2027 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Постановление |
| 2.3.К.3. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.12.2027 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 2.3.К.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2027 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 3.3. | Мероприятие (результат) «Количество отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия» | X | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | X |
| 3.3.1. | Мероприятие (результат) «Количество отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия» в 2025 году» | 31.12.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | постановление |
| 3.3.К.1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 10.01.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Выписка из реестра |
| 3.3.К.2. | Контрольная точка «Лимиты доведены» | 01.04.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Постановление |
| 3.3.К.3. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.12.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |
| 3.3.К.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2025 | Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа– начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК | Отчет |

- Приложение № 1

к муниципальной программе Грайворонского муниципального округа Белгородской

области «Обеспечение доступным и комфортным

жильем жителей Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета показателя

муниципальной программы Грайворонского муниципального округа Белгородской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Грайворонского муниципального округа 
Белгородской области»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Объем жилищного строительства | кв. метров | Общая площадь жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых и нежилых зданиях, жилых домах | Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Vжс = Sмкд + Sпн | Sмкд - ввод жилья в многоквартирных домах, индивидуальных жилых домах, построенных юридическими лицами (организациями-застройщиками), общежитиях и жилые помещения в нежилых зданиях, млн. кв. метров общей площади; Sпн - ввод общей площади жилых домов, построенных населением, млн. кв. метров общей площади | Периодическая отчетность | - | Министерство строительства Белгородской области | - | На 14-й рабочий день после отчетного периода |
| 2 | Обеспеченность населения жильем на одного жителя области | кв. метров | Обеспеченность населения жильем на одного жителя области | Ежегодно | Отношение всего жилищного фонда на конец года к численности постоянного населения по состоянию на конец года | - | Периодическая отчетность | - | Министерство строительства Белгородской области | - | Ежегодно до 15 числа года, следующего за отчетным |
| 3 | Доля МКД в объеме вводимого жилья | % | Доля МКД в объеме вводимого жилья | Ежемесячно | Отношение вводимого многоквартирного жилья к общему вводу жилья | - | Периодическая отчетность | - | Министерство строительства Белгородской области | - | Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 4 | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | кв. метров | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | Ежемесячно | Ввод многоквартирного и индивидуального жилья на предусмотренных Соглашением территориях | - | Периодическая отчетность | - | Министерство строительства Белгородской области | - | Ежегодно до 15 числа года, следующего за отчетным |
| 5 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным | КСгуж = (КСГДКП + КСГИЖС + КСГСН + КСГа + КСГПАЖ + КСГИМ) / 1000 | КСГДКП - количество семей, купивших жилое помещение по договорам купли-продажи, зарегистрировавших право собственности на основании договора участия в долевом строительстве в прогнозном году; КСГИЖС - количество семей, построивших индивидуальный жилой дом за счет собственных и (или) привлеченных средств в субъекте Российской Федерации в прогнозном году; КСГСН - количество семей, получивших жилое помещение по договорам социального найма в субъекте Российской Федерации в прогнозном году; КСГа - количество семей, арендовавших жилье на длительный срок на рыночных условиях (количество зарегистрированных договоров найма, аренды жилых помещений на срок не менее 1 года) в субъекте Российской Федерации в прогнозном году; КСГПАЖ - количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональных адресных программ в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Федеральным законом «О публично-правовой компании» Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в субъекте Российской Федерации в прогнозном году | Периодическая отчетность | - | Министерство строительства Белгородской области | - | На 23-й рабочий день следующего за отчетным годом |
| 6 | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | семей | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | Ежегодно | Количество молодых семей, включенных в список претендентов, и количество детей-сирот, обеспечиваемых жильем за счет федерального бюджета | - | Периодическая отчетность | - | Министерство строительства Белгородской области | - | Ежегодно до 15 числа года, следующего за отчетным |