**Б е л г о р о д с к а я о б л а с т ь**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

**Грайворон**

**«\_11\_ » \_\_марта\_\_ 2024\_ г. № \_243-р\_**

|  |
| --- |
| **Об утверждении плана реализации в 2025-2027 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Грайворонском городском округе на 2022-2051 годы** |

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также Порядком разработки краткосрочных планов реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Белгородской области на 2019-2048 годы, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 17 марта 2014 года № 92-пп, в целях реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2022-2051 годы, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года № 345-пп, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта:

1. Утвердить план реализации в 2025-2027 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в Грайворонском городском округе на 2022-2051 годы согласно приложению
к настоящему распоряжению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Родной край» и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа
(grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа – начальника управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Р.Г. Твердуна.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  | **Г.И. Бондарев** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИЛОЖЕНИЕ****к распоряжению администрации****Грайворонского городского округа****от «\_11\_»  \_марта\_2024\_ г.  №\_243-р\_** |   |

**ПЛАН**

**реализации в 2025-2027 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Грайворонском городском округе на 2022-2051 годы**

**I. Перечень многоквартирных домов, включенных в соответствии с жилищным законодательством
в краткосрочный план реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Грайворонском городском округе на 2025-2027 годы**

| **№ п\п** | **№ по району** | **Адрес многоквартирного дома** | **Год** | **Материал стен** | **Количество этажей** | **Количество подъездов** | **Способ формирования фонда капитального ремонта** | **Общая площадь МКД** | **Суммарная площадь жилых и нежилых помещений МКД** | **Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы** | **Стоимость капитального ремонта** | **Вид капитального ремонта** | **Плановая дата завершения работ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ввода в эксплуатацию** | **проведение последнего капитального ремонта** | **всего:** | **в том числе:** |
| **За счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ** | **за счет бюджета Белгородской области** | **за счет средств местного бюджета** | **за счет средств собственников помещений в МКД** |
| **кв.м** | **кв.м** | **чел.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| **Итого Грайворонский городской округ на 2025 год:** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **2 980,20** | **1 873,60** | **61,00** | **6 480 445,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 480 445,47** | **X** | **X** |
| 1 | 1 | Грайворон г, Кирова ул., 34 | 1999 | - | Панели железобетонные | 3,00 | 4,00 | Счёт регионального оператора | 2 980,20 | 1 873,60 | 61,00 | 6 480 445,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 480 445,47 | Плановый | Сентябрь 2025 |
| **Итого Грайворонский городской округ на 2026 год:** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **1 810,59** | **1 249,59** | **69,00** | **6 424 892,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 424 892,91** | **X** | **X** |
| 1 | 1 | Грайворон г, Кирова ул., 36 | 2000 | **0** | Панели железобетонные | 3,00 | 4,00 | Счёт регионального оператора | 1 810,59 | 1 249,59 | 69,00 | 6 424 892,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 424 892,91 | Плановый | Сентябрь 2026 |
| **Итого Грайворонский городской округ на 2027 год:** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **2 836,21** | **11 876,60** | **69,00** | **5 451 728,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 451 728,76** | **X** | **X** |
| 1 | 1 | Грайворон г, Мира ул., 42А | 1970 | 2008 | Кирпич | 2,00 | 2,00 | Счёт регионального оператора | 2 836,21 | 2 318,00 | 34,00 | 2 378 163,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 163,69 | Плановый | Сентябрь 2027 |
| 2 | 2 | Грайворон г, Мира ул., 44А | 1971 | 2009 | Кирпич | 2,00 | 2,00 | Счёт регионального оператора | 4 778,3 | 2 540,10 | 35,00 | 3 073 565,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 073 565,07 | Плановый | Сентябрь 2027 |