**БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ГРАЙВОРОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**РЕШЕНИЕ**

26 февраля 2025 года №223

|  |  |
| --- | --- |
| **О ходе реализации муниципальной программы «Совершенствование**  **и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского городского округа»** |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7 и 23 Устава Грайворонского муниципального округа Белгородской области

Совет депутатов Грайворонского муниципального округа Белгородской области **р е ш и л:**

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского городского округа».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родной край» или в сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского муниципального округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

3. Контроль выполнения данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Грайворонского муниципального округа по нормативно-правовой деятельности, вопросам обеспечения безопасности, законности и прав граждан, соблюдению правил депутатской этики (Шевченко В.В.).

**Председатель Совета депутатов**

**Грайворонского муниципального округа** **А.Ю. Попов**

**Отчёт о ходе реализации муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского городского округа»**

В целях приведения программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского района на 2015 – 2020 годы», утверждённой постановлением администрации Грайворонского района от 07 октября 2014 года № 573-п, в соответствии с показателями 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,2022 годов и уточнёнными показателями финансирования в 2023 году, утвердить муниципальную программу Грайворонского городского округа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского городского округа» постановлением администрации Грайворонского городского округа от 26 апреля 2023 года № 268.

**Программа ремонта сети автомобильных дорог общего пользования**

**местного значения Грайворонского муниципального округа**

**в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Протяжён-ность, в км** | **Объём финансиро-вания на 2024 год, тыс.руб.** | **В том числе за счёт:** | |
| **Субсидий областного бюджета, тыс.руб.** | **Средств местного бюджета, тыс.руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **с. Головчино** | | **1,747** | |  |  | | --- | --- | |  | **21 990,149** | | **20 890,642** | **1 099,507** |
| 1 | Ремонт автодороги по ул. 2-я Советская (I очередь) | 0,853 | |  | | --- | | 12 646,562 | | 12 014,234 | 632,328 |
| 2 | Ремонт автодороги по ул. 2-я Советская (II очередь) | 0,654 | 7 082,383 | 6 728,264 | 354,119 |
| 3 | Ремонт автодороги по ул. Карла Маркса | 0,240 | 2 261,204 | 2 148,144 | 113,060 |
| **с. Антоновка** | | **0,150** | **1 631,495** | **1 549,920** | **81,575** |
| 4 | Ремонт автодороги «х. Тополи – с. Антоновка» | 0,150 | 1 631,495 | 1 549,920 | 81,575 |
| **с. Ивановская Лисица** | | **1,820** | **16 378,354** | **15 559,436** | **818,918** |
| 5 | Ремонт автодороги по ул. Ленина | 1,820 | 16 378,354 | 15 559,436 | 818,918 |
| **Всего:** | | **3,717** | **40 000,00** | **38 000,00** | **2 000,00** |

Одной из важнейших задач муниципальной программы является улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог. Планируется реализовать эту задачу через «Строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального округа».

По состоянию на 31.12.2024 года программа ремонта сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Грайворонского муниципального округавыполнена в полном объёме.

**Выполнение программы ремонта сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Грайворонского муниципального округа в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Протяжённость, в км** | **Объём финанси-рования на 2024 год, тыс.руб.** | **В том числе за счёт:** | | **Выполнение** |
| **Субсидий областного бюджета, тыс.руб.** | **Средств местного бюджета, тыс.руб.** |
| **с. Головчино** | | **1,747** | |  | | --- | | **21 990,149** | | **20 890,642** | **1 099,507** |
| 1 | Ремонт автодороги по ул. 2-я Советская (I очередь) | 0,853 | |  | | --- | | 12 646,562 | | 12 014,234 | 632,328 | Выполнено |
| 2 | Ремонт автодороги по ул. 2-я Советская (II очередь) | 0,654 | 7 082,383 | 6 728,264 | 354,119 | Выполнено |
| 3 | Ремонт автодороги по ул. Карла Маркса | 0,240 | 2 261,204 | 2 148,144 | 113,060 | Выполнено |
| **с. Антоновка** | | **0,150** | **1 631,495** | **1 549,920** | **81,575** |  |
| 4 | Ремонт автодороги «х. Тополи – с. Антоновка» | 0,150 | 1 631,495 | 1 549,920 | 81,575 | Выполнено |
| **с. Ивановская Лисица** | | **1,820** | **16 378,354** | **15 559,436** | **818,918** |  |
| 5 | Ремонт автодороги по ул. Ленина | 1,820 | 16 378,354 | 15 559,436 | 818,918 | Выполнено |
| **Всего:** | | **3,717** | **40 000,00** | **38 000,00** | **2 000,00** | **Выполнено** |

Для сохранения улично-дорожной сети Грайворонского городского округа в 2024 году было запланировано выполнить **3211 м2** ямочного ремонта на территории городского хозяйства и сельских территориях Грайворонского муниципального округа сметной стоимостью **6 016,382 тыс.руб.** Работы выполненыв полном объёме.

Работы выполнял ООО «БелЗНАК» (руководитель Кабалин Д.П.)

В зимний период 2024 - 2025 годов по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения определены два подрядчика:

- ООО «БелЗНАК» (руководитель Кабалин Д.П.);

- ООО «ЦентрЖКУ Грайворонский» (руководитель Фролов Г.В.).

Сеть автомобильных дорог Грайворонского муниципального округа:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ** | | | | |
| **автомобильных дорог общего пользования** | | | | |
| **регионального и межмуниципального значений** | | | | |
| **Грайворонского муниципального округа - 207,9 км** | | | | |
| **№ п/п** | **Дорога** | **Протяженность, км** | | |
| **IV категория** | **V категория** | **ВСЕГО** |
| **1** | Белгород – Грайворон - Козинка | 24,5 |  | **24,5** |
| **2** | Грайворон - Илек-Пеньковка | 26,3 |  | **26,3** |
| **3** | Головчино - Ивановская Лисица - Косилово – «Грайворон - Илёк-Пеньковка» | 25,7 |  | **25,7** |
| **4** | Грайворон-Безымено | 13,5 |  | **13,5** |
| **5** | Головчино - станция «Хотмыжск» - Совхозный | 12,6 |  | **12,6** |
| **6** | Головчино - Доброполье | 13,4 |  | **13,4** |
| **7** | Грайворон - Новостроевка Вторая | 10,6 |  | **10,6** |
| **8** | "Белгород – Грайворон – Козинка» - с подъездом к селу Заречье-Первое |  | 6,9 | **6,9** |
| **9** | Грайворон - Гора Подол | 2,5 |  | **2,5** |
| **10** | Замостье - Доброе - Доброивановка - Тополи | 7,6 |  | **7,6** |
| **11** | «Грайворон - Илёк-Пеньковка» - Мокрая Орловка -Сподарюшино | 8,9 |  | **8,9** |
| **12** | «Грайворон - Илёк-Пеньковка» - Мокрая Орловка» -Дунайка - Пороз | 9,7 |  | **9,7** |
| **13** | Дорогощь - Смородино - Дроновка | 16,9 |  | **16,9** |
| **14** | «Грайворон - Илёк-Пеньковка» -Почаево - Смородино | 8,4 |  | **8,4** |
| **15** | Косилово - рыбхоз «Грайворонский» |  | 4,2 | **4,2** |
| **16** | «Головчино - Ивановская Лисица» - Казачья Лисица | 2,7 |  | **2,7** |
| **17** | «Головчино – Доброполье» - Горьковский | 1,7 |  | **1,7** |
| **18** | Мокрая Орловка - Рождественка | 2,7 |  | **2,7** |
| **19** | «Грайворон - Илёк-Пеньковка» - Мощёное - Дунайка |  | 4,6 | **4,6** |
| **20** | Головчино - Антоновка | 3,7 |  | **3,7** |
| **21** | «Белгород – Грайворон – Козинка» - Луговка |  | 0,8 | **0,8** |
| **ИТОГО:** | | **191,4** | **16,5** | **207,9** |

Для содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения в зимний период 2024 – 2025 годов привлечено следующее количество строительно-дорожных машин для зимнего содержания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид СДМ для зимнего содержания** | **Ед. изм.** | **Наименование организации** |
| **ООО «БелЗНАК»** |
| КДМ с отвалом | шт | 4 |
| Снегоочиститель на базе МТЗ | шт | 2 |
| Снегоочиститель роторный | шт | 1 |
| Автогрейдер | шт | 1 |
| Фронтальный погрузчик | шт | 2 |
| Бульдозер |  | 1 |
| **Итого:** | **шт.** | **11** |
| Количество заготовленных ПГМ | т | 3313 (100 %) |

Протяжённость автомобильных дорог местного значения в Грайворонском муниципальном округе составляет – 367,1 км. Содержанием автомобильных дорог занимается ООО «Центр ЖКУ Грайворонский» (руководитель Фролов Г.В.).

Для очистки автодорог от снега привлекается снегоочистительная техника частных предпринимателей, проживающих на территории сельских территорий. Для зимнего содержания местных автомобильных дорог в Грайворонском городском округе в зимний период 2024 – 2025 годов привлечено следующее количество снегоочистительной техники.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид СДМ для зимнего содержания** | **Ед. изм.** | **Наименование организации** | |
| **ООО «Центр ЖКУ Грайворонский»** | **ИП** |
| КДМ с отвалом | шт. | 4 |  |
| Снегоочиститель на базе МТЗ-82 | шт. | 5 | 5 |
| Снегоочиститель на базе МТЗ (тротуарный) | шт. | 4 |  |
| Фронтальный погрузчик | шт. | 1 |  |
| Пескоразбрасыватель полуприцепной тракторный | шт. | 2 |  |
| **Итого:** | **шт.** | **16** | **5** |
| Количество заготовленных ПГМ | т | 2250 (100 %) |  |

Второй важной задачей муниципальной программы является развитие транспортной системы:

- перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам Грайворонского городского округа.

Перевозка пассажиров выполняет ООО «Грайворонское ТП» (руководитель Клименко Ю.А.) по **11** муниципальным маршрутам в соответствии с муниципальным контрактом.

Перевозка осуществляется за счёт средств муниципального бюджета в размере **18051,472 тыс. руб**.

На 31.12.2024 года освоение средств муниципального бюджета освоены в полном объёме.

Таким образом, выполнение программных мероприятий программы 2024 года позволило достигнуть целевых показателей муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского городского округа».